OpenAN 社区运营洞察平台

OpenAN Community Operation Insights

架构设计说明书

前端 React 18 + TypeScript + Vite ｜ 后端 NestJS 10 ｜ 存储 JSON 文件

文档版本：v1.0

发布日期：2026-09-18

状态：设计评审通过

# 目录

# OpenAN 社区运营洞察平台 · 架构设计文档

本目录是 OpenAN Community Operation Insights（社区运营洞察平台） 的架构设计文档集。

当前状态：设计阶段。工作区中尚无代码工程，本目录为唯一交付物。 文档版本：v1.0 ｜ 最后更新：2026-09-18

## 1. 项目一句话说明

一个面向 OpenAN 社区运营团队的数据看板网站，由一个顶部导航栏与三个内容页组成，用于集中呈现社区规模指标、各成员单位的贡献度，以及历次会议信息。

| 页面 | 路由 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | / | 社区伙伴数量、外部开发者数量、参加的会议、应用案例、下一次会议、贡献的组织 |
| 社区活跃度情况 | /activity | 按组织汇总的 PR / Issue / 代码量，以及需求 / best-practice 案例 / 局点 |
| 参会情况 | /meetings | 会议时间线（名称、时间、地点、官网）+ 每场会议的详情表格 |

## 2. 文档索引

| 文档 | 内容 | 主要读者 |
| --- | --- | --- |
| 01-architecture-overview.md | 系统上下文、分层架构、技术选型与理由、架构原则、部署形态、目录与命名约定、风险登记 | 所有人、评审者 |
| 02-frontend-design.md | 路由设计、三页面区块拆解与字段级清单、组件树、TanStack Query 缓存策略、设计系统、响应式与主题 | 前端工程师、设计师 |
| 03-backend-design.md | NestJS 模块划分、分层职责、Provider 端口接口签名、DI Token 与切换方式、JSON 仓储原子写、DTO、错误码表、日志规范 | 后端工程师 |
| 04-data-and-api-contract.md | JSON 数据模型 schema、实体字段定义、完整数据样例、REST 接口契约、契约治理 | 前后端工程师（必读） |
| 05-integration-roadmap.md | GitHub / Confluence 采集设计、增量与限流策略、调度与缓存、数据校验与回滚、里程碑与验收标准 | 后端工程师、运营负责人 |

### 2.1 推荐阅读路径

新加入的工程师：README → 01 → 04 → （前端）02 / （后端）03

参与评审者   ：README → 01（重点看第 6、7 章：选型理由与架构原则）

运营负责人   ：README → 01 第 2 章 → 05 第 1、7 章（演进路线与里程碑）

数据源对接人 ：README → 04 第 3 章（字段口径）→ 05 第 2、3 章（采集设计）

### 2.2 依赖关系

【Mermaid 图（源码）】

flowchart LR

A["01 架构总览"] --> B["02 前端设计"]

A --> C["03 后端设计"]

B --> D["04 数据模型与接口契约"]

C --> D

D --> E["05 数据接入演进路线"]

style A fill:#DBEAFE,stroke:#2563EB

style D fill:#CFFAFE,stroke:#06B6D4

04 文档是唯一契约来源：任何字段新增、改名、类型变更，都必须先改 04，再改代码。

## 3. 技术栈速览

| 层次 | 选型 |
| --- | --- |
| 前端 | React 18 + TypeScript + Vite 5 + React Router 6 + TanStack Query 5 + Tailwind CSS 3.4 + Recharts |
| 后端 | NestJS 10 + TypeScript + class-validator |
| 数据存储 | JSON 文件（data/*.json），通过 JsonRepository 抽象封装 |
| 外部数据源 | GitHub（GraphQL 为主）、Confluence（CQL 检索）——本期仅定义端口，不实现调用 |

### 3.1 架构核心思想

端口-适配器（Ports & Adapters）：业务层只依赖 Port 接口，具体数据源由 DI Token 绑定。因此"本阶段用 JSON 硬编码、后续换真实数据源"只需修改一个模块中的绑定，Controller、DTO、前端全部不动。

Controller → Service → Port（接口）→ Adapter（Json / Github / Confluence）→ 数据源

↑

切换点仅在此处（ProvidersModule）

## 4. 本期范围（重要）

### 4.1 本期做什么

- ✅ 输出本目录下的五篇架构设计文档

- ✅ 定义完整的数据模型与接口契约，字段按真实数据源语义设计

- ✅ 定义 GitHub / Confluence 的接入端口与演进路线

### 4.2 本期不做什么

- ❌ 不创建前端或后端工程脚手架，不编写业务代码

- ❌ 不实现真实的 GitHub / Confluence 调用

- ❌ 不引入数据库、缓存中间件、消息队列

- ❌ 不做登录鉴权与后台管理界面

- ❌ 不做国际化多语言

### 4.3 「硬编码」的实现约定

需求中提到的"暂时硬编码"，在本架构中统一落在**后端 data/*.json 种子文件**，而不是前端组件常量。前端从第一天起就通过 HTTP 获取所有数据。

原因：若一部分数据走接口（如"贡献的组织"）、一部分写死在前端，后续接入真实数据时会出现两套数据路径，前端需要全面返工。统一后置到后端，使前端代码即为最终形态。

| 数据 | 位置 | 当前来源 | 未来来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页四项指标 | data/home.json | 人工维护 | 聚合自贡献数据 |
| 下一次会议 | data/home.json → nextMeetingId | 人工维护 | 自动推导（未结束会议中最近一场） |
| 贡献的组织 | data/organizations.json | 人工维护 | 同左 |
| PR / Issue / 代码量 | data/contributions.json | 人工维护 | GitHub API |
| 需求 / best-practice / 局点 | data/insights.json | 人工维护 | Confluence API |
| 会议时间线与详情 | data/meetings.json | 人工维护 | 同左（人工维护） |

## 5. 术语表

| 术语 | 英文 / 字段 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 社区伙伴 | Partner | 与 OpenAN 社区签署共建协议的单位（企业/机构）。对应 Organization.type = 'partner' |
| 外部开发者 | External Developer | 以个人身份参与社区贡献的开发者，不代表任何单位。对应 Organization.type = 'external' |
| 社区组织 | Community Org | 社区自身的运营与维护组织。对应 Organization.type = 'community' |
| 应用案例 | Use Case | 基于 OpenAN 能力构建并对外发布的实践案例，计入首页 useCaseCount |
| 需求 | Requirement | 在 Confluence 中登记的功能或适配需求，按条数统计 |
| best-practice 案例 | Best Practice | 经过验证、可被其他单位复用的最佳实践文档 |
| 局点 | Deployment / Site | 需求在客户侧完成部署并稳定运行的实例。同一需求在多个局点落地时分别计数 |
| 代码量 | Lines Changed | PR 的 additions + deletions 累加值，排除二进制与生成代码 |
| 下一次会议 | Next Meeting | endDate 最晚且尚未结束的会议；无未来会议时为 null |
| 贡献的组织 | Contributing Organizations | 首页展示的组织卡片墙，仅展示有贡献记录的组织 |
| 端口 / 适配器 | Port / Adapter | 架构模式：Port 是接口定义，Adapter 是具体数据源实现 |
| 契约 | Contract | 由 04 文档定义的字段与接口规范，前后端共同遵守 |

## 6. 关键设计决策速查

| 决策 | 结论 | 一句话理由 |
| --- | --- | --- |
| 后端框架 | NestJS（非 Express） | DI 容器让数据源切换成本降到最低 |
| 存储 | JSON 文件 + Repository 抽象 | 数据量小、零依赖、可平滑替换为数据库 |
| 前端数据获取 | 全部走后端接口 | 避免后续接入真实数据源时全面返工 |
| 字段命名 | 按真实数据源语义命名 | 避免阶段三字段改名引发前后端连锁修改 |
| 响应格式 | 统一 { code, message, data } | 后续加分页/错误码不破坏前端解析 |
| 读写关系 | 采集写、接口读 | GitHub 不可用时看板仍可用 |
| GitHub API | GraphQL 为主 | 消除 N+1，一次拿到 additions/deletions |
| 契约变更入口 | 先改 04 文档 | 保证文档是唯一事实来源 |

## 7. 后续待办

| # | 事项 | 负责方 | 关联文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按 04 文档创建 data/*.json 种子数据 | 后端 + 运营 | 04 第 4 章 |
| 2 | 搭建前端工程并按 02 文档实现三个页面 | 前端 | 02 |
| 3 | 搭建后端工程并按 03 文档实现模块与端口 | 后端 | 03 |
| 4 | 产出 GitHub 作者 ↔ orgId 映射清单 | 运营 | 05 第 2.6 节 |
| 5 | 规范 Confluence 标签与"所属组织"字段 | 运营 | 05 第 3 章 |
| 6 | 确认部署形态与 data/ 持久化方案 | 运维 | 01 第 8 章 |

## 8. 文档维护约定

- 本目录文档与代码同仓库、同评审，遵循"文档先行"原则。

- 修改契约（字段、接口、错误码）时，必须同步更新 04 文档，并在本文档第 2 节的版本记录中登记。

- 文档内所有 Mermaid 图与表格若与实际实现不一致，以文档为准发起修正讨论，不允许实现单方面偏离。

| 版本 | 日期 | 变更 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-09-18 | 初始版本：五篇文档建立，覆盖架构、前端、后端、契约与接入演进 |

# 01 · 架构总览

OpenAN Community Operation Insights（社区运营洞察平台） 文档版本：v1.0 ｜ 状态：已评审 ｜ 适用范围：全栈架构基线

## 1. 文档目的与范围

本文档定义 OpenAN 社区运营洞察平台的整体架构基线，包括系统分层、技术选型、架构原则、部署形态与工程目录约定。它回答三个问题：

- 系统由哪些部分组成，各部分之间如何通信？

- 为什么选择这些技术，替代方案是什么？

- 当前阶段（数据硬编码/占位）与后续阶段（接入真实数据源）如何做到平滑过渡？

阅读本文后，读者应能理解 02-frontend-design.md、03-backend-design.md 中的设计决策依据。

### 1.1 本期范围（Scope）

| 范围 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | docs/ 下的架构设计文档（Markdown） |
| 数据形态 | 全部通过后端返回；后端数据源为 data/*.json 种子文件（即"硬编码"） |
| 外部系统 | GitHub、Confluence 仅定义端口与适配器契约，不实现真实调用 |

### 1.2 非目标（Non-Goals）

以下内容明确不在本期范围，避免范围蔓延：

- 不创建前端或后端工程脚手架，不安装依赖，不编写业务代码。

- 不实现用户登录、权限体系与多租户（当前为公开看板形态）。

- 不引入关系型数据库、缓存中间件、消息队列等基础设施。

- 不做数据写入的后台管理界面（数据维护在后续阶段通过 JSON 文件或采集任务完成）。

- 不实现国际化多语言（预留 i18n 目录约定，本期仅中文）。

## 2. 项目背景

OpenAN 是一个开放协作社区，其运营工作长期面临信息分散的问题：

- 社区规模数据（伙伴数、开发者数、应用案例数）散落在文档与人工统计表中；

- 各成员单位对社区的贡献（PR、Issue、代码量、需求、最佳实践、局点）缺少统一口径的汇总视图；

- 历次会议信息（时间、地点、官网、参会组织）缺少可检索、可追溯的沉淀载体。

本平台将这些信息集中到一个后台看板式网站中，供社区运营团队与成员单位查看。网站结构极其简单——顶部导航栏 + 内容区，三个一级页面：

| 页面 | 路由 | 核心价值 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | / | 一屏看清社区整体规模与最近动态 |
| 社区活跃度情况 | /activity | 按组织维度对比贡献度 |
| 参会情况 | /meetings | 时间线回顾历次会议并查看明细 |

## 3. 系统能力总览

【Mermaid 图（源码）】

mindmap

root((OpenAN<br/>Operation Insights))

首页

社区伙伴数量

外部开发者数量

参加的会议

应用案例

下一次会议

贡献的组织

社区活跃度

GitHub 维度

PR 数量

Issue 数量

代码量

Confluence 维度

需求

best-practice 案例

局点

参会情况

会议时间线

会议名称

时间

地点

官网

会议详情表格

参会组织

参会人数

议程与成果

## 4. 系统上下文（Context）

系统对外只依赖两个外部数据源，且全部调用均发生在后端，前端不接触任何第三方接口与凭据。

【Mermaid 图（源码）】

flowchart LR

U["社区运营人员 / 成员单位"] -->|HTTPS 浏览| FE["前端 SPA<br/>React 18 + Vite"]

FE -->|JSON over HTTP| BE["后端服务<br/>NestJS"]

BE -->|读| FS[("data/*.json<br/>种子数据")]

BE -.->|阶段三采集| GH["GitHub REST / GraphQL API"]

BE -.->|阶段三采集| CF["Confluence REST API"]

style FE fill:#E0ECFF,stroke:#2563EB

style BE fill:#E0F7FA,stroke:#06B6D4

style FS fill:#F1F5F9,stroke:#94A3B8

style GH stroke-dasharray: 5 5

style CF stroke-dasharray: 5 5

关键约束：

- 前端仅有一个后端基地址（通过 VITE_API_BASE_URL 注入），不存在直连 GitHub/Confluence 的路径。

- 所有凭据（GitHub Token、Confluence 账号）只存在于后端环境变量中。

## 5. 分层架构

系统采用经典四层结构，前端与后端各自内部同构分层，层与层之间单向依赖（上层依赖下层，下层不感知上层）。

【Mermaid 图（源码）】

flowchart TB

subgraph FE["前端（Browser）"]

direction TB

F1["路由层<br/>React Router v6<br/>路由表 / 导航高亮 / 布局外壳"]

F2["页面与组件层<br/>Pages / Sections / UI Components"]

F3["数据访问层<br/>TanStack Query + API Client"]

F1 --> F2 --> F3

end

subgraph BE["后端（Node.js）"]

direction TB

B1["接口层 Controller<br/>路由 / DTO 校验 / 响应包装"]

B2["业务层 Service<br/>聚合 / 编排 / 口径计算"]

B3{"端口层 Provider Port<br/>接口定义（DI Token）"}

B4["适配器层 Adapter<br/>Mock·Json / Github / Confluence"]

B1 --> B2 --> B3 --> B4

end

subgraph ST["存储层"]

S1[("data/*.json<br/>+ Repository 抽象")]

end

F3 -->|HTTP| B1

B4 --> S1

### 5.1 各层职责

| 层 | 前端 | 后端 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口/路由层 | 路由表、布局外壳、导航高亮、路由级懒加载 | Controller：仅做参数绑定与校验，不含业务逻辑 | 在 Controller 中直接读文件或调外部 API |
| 业务/页面层 | Page 组件只负责组合 Section，Section 负责单一区块渲染 | Service：口径计算（如"代码量 = additions + deletions"）、多数据源合并、排序分页 | 在 Service 中硬编码具体数据源的字段名 |
| 数据/端口层 | TanStack Query hooks 封装，统一 queryKey | Provider Port 接口 + DI Token | 在 UI 组件中直接 fetch |
| 适配器/存储层 | API Client（axios 实例、拦截器） | Adapter 实现（JSON Repository、GitHub Client） | 前端组件感知后端内部结构 |

依赖倒置要点：Service 依赖的是 Provider 接口，而不是具体实现。这是本架构可替换性的根基，详见第 7 节。

## 6. 技术选型

### 6.1 选型总表

| 层次 | 选型 | 版本基线 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端框架 | React | 18.x | 用户指定；生态成熟，图表/表格/时间线组件丰富 |
| 前端语言 | TypeScript | 5.x | 强类型贯穿前后端，契约可用类型表达 |
| 前端构建 | Vite | 5.x | 冷启动快，HMR 体验好，构建产物为纯静态资源 |
| 前端路由 | React Router | 6.x | 三个一级路由 + 可选详情路由，支持 NavLink 高亮 |
| 前端数据获取 | TanStack Query (React Query) | 5.x | 统一缓存、去重、失效、重试与加载/错误态，避免手写 useEffect 数据流 |
| 前端样式 | Tailwind CSS + tailwind-merge + tailwindcss-animate | 3.4.17 | 原子化样式，便于统一卡片/表格/时间线视觉语言 |
| 前端组件 | shadcn/ui 风格本地组件 | — | 组件源码内置于仓库，可完全掌控视觉细节 |
| 前端图标 | lucide-react、react-icons | — | 图标统一来源 |
| 前端图表 | Recharts / ECharts | — | 组织贡献排行条形图、贡献类型占比环形图 |
| 后端框架 | NestJS | 10.x | 用户指定 Node.js；模块化 + DI 天然适配"可替换数据提供者"诉求 |
| 后端语言 | TypeScript | 5.x | 与前端共享类型定义与契约 |
| 入参校验 | class-validator / class-transformer | — | DTO 白名单校验与类型转换 |
| 配置管理 | @nestjs/config | — | 环境变量集中管理与校验 |
| 缓存（预留） | @nestjs/cache-manager（内存实现） | — | 真实采集阶段降低外部 API 调用量 |
| 外部 SDK（预留） | @octokit/rest、Confluence REST | — | 本期仅定义端口与适配器占位 |
| 数据存储 | JSON 文件（data/*.json） | — | 用户指定，不引入数据库 |
| 文档产出 | Markdown（docs/） | — | 本期唯一交付物 |

### 6.2 关键选型理由与替代方案对比

#### 6.2.1 后端为什么选 NestJS 而非 Express

| 维度 | NestJS | Express | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块边界 | 内置 Module，天然按业务域隔离 | 需手工组织目录与路由注册 | NestJS 胜 |
| 依赖注入 | 内置 IoC 容器，provide/useClass 一行切换实现 | 需引入第三方或手工工厂 | NestJS 决定性优势：端口-适配器切换只需改一个 Token 绑定 |
| 横切关注点 | Guard / Interceptor / Pipe / Filter 一等公民 | 需自行串联中间件 | NestJS 胜 |
| 学习成本 | 略高，概念较多 | 极低 | Express 胜 |
| 与前端语言一致性 | 同为 TS，可共享 types 包 | 同 | 平 |

决策：选 NestJS。本项目最核心的架构诉求是"本阶段用 Mock/JSON、后续换成真实 GitHub/Confluence，且业务与前端零改动"。NestJS 的 DI 容器使这一诉求的实现成本极低。

#### 6.2.2 数据存储为什么可以用纯 JSON 文件

| 维度 | JSON 文件 | SQLite | PostgreSQL |
| --- | --- | --- | --- |
| 部署复杂度 | 零依赖 | 零依赖（嵌入式） | 需独立服务 |
| 数据结构演进 | 直接改 JSON 结构 | 需 migration | 需 migration |
| 并发写能力 | 弱（需串行化，见 03 文档） | 中 | 强 |
| 查询能力 | 全量加载到内存后过滤 | SQL | SQL + 索引 |
| 适用数据量 | ≤ 万级记录 | ≤ 百万级 | 无上限 |

决策：选 JSON 文件。当前数据规模极小（组织数十个、会议十余场），且写入频率极低（人工维护或定时采集）。关键在于用 Repository 抽象包住读写，使存储实现可替换——后续若数据量增长，只需新增一个 Prisma*Repository 实现同一接口。

#### 6.2.3 前端为什么统一走接口而不在前端写死常量

这是本架构中最重要的一个决策，详见 7.3 节。

## 7. 架构原则

### 7.1 原则一：端口-适配器（Ports & Adapters）

在 Service 与具体数据源之间插入一层端口（Port）——一个纯 TypeScript 接口。Service 只依赖端口，端口的具体实现（适配器）通过 DI Token 注入。

【Mermaid 图（源码）】

flowchart LR

S["ActivityService<br/>（业务逻辑）"] -->|依赖| P["ContributionPort<br/>（接口）"]

P -.->|DI Token 绑定| A1["JsonContributionProvider<br/>✅ 本期启用"]

P -.->|DI Token 绑定| A2["GithubContributionProvider<br/>⏳ 阶段三"]

A1 --> D[("data/contributions.json")]

A2 --> G[("GitHub API")]

收益：

- 业务逻辑对数据来源无感知，不因字段口径变化而修改；

- 单元测试可注入 InMemoryProvider，无需 mock HTTP；

- 切换数据源是一个 1 行的模块配置变更，不是一次重构。

### 7.2 原则二：契约优先（Contract First）

接口字段按真实数据源的语义设计，而不是按当前 Mock 数据的便利性设计。例如组织头像字段命名为 logoUrl 并明确其对应 GitHub 的 avatar_url，贡献字段命名为 pullRequests（明确指"已合并 PR 数"）而非含糊的 prCount。

收益：阶段三接入 GitHub 时，只需在适配器内做一次字段映射，Controller、DTO、前端组件完全不动。

### 7.3 原则三：单一数据入口（Single Source of Truth via API）

前端不写死任何 fixture，所有数据（包括"暂时硬编码"的部分）一律通过后端接口获取。

用户需求中提到"这些数据暂时硬编码"，但硬编码的位置有两种选择：

| 方案 | 做法 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| A. 前端写死 | 硬编码常量放在 React 组件或 fixtures.ts | 后续接真实数据时，需逐个组件改为请求，前端全面返工；且"贡献的组织"已走接口，形成两套数据路径 |
| B. 后端写死（采用） | 数据放 data/*.json，后端读取后经接口返回 | 前端从第一天起即为最终形态；替换数据源只改后端绑定 |

决策：采用方案 B。

代价与收益权衡：初版多一次 HTTP 往返与文件读取（实际因内存缓存，开销可忽略）。换来的是前端零返工——这是整个架构中最划算的一笔交易。

【Mermaid 图（源码）】

flowchart TB

subgraph 方案B["方案 B（采用）"]

direction LR

C1["React 组件"] -->|useQuery| C2["GET /api/home/summary"]

C2 --> C3["HomeService"]

C3 --> C4["HomeMetricPort<br/>（Json 实现）"]

C4 --> C5[("data/home.json")]

end

subgraph 未来["阶段三（零改动）"]

direction LR

N1["React 组件"] -->|同一 useQuery| N2["同一 GET 接口"]

N2 --> N3["同一 HomeService"]

N3 --> N4["HomeMetricPort<br/>（采集实现）"]

N4 --> N5[("采集结果")]

end

方案B -.->|仅替换适配器绑定| 未来

### 7.4 原则四：统一响应信封（Envelope）

所有 REST 响应统一包裹为 { code, message, data }。目的是让后续"加分页、加错误码、加提示信息"不破坏前端解析逻辑。

### 7.5 原则五：不过度抽象

三个页面、五个数据文件、两个预留数据源——这是一个小系统。架构上只引入必要的抽象（Provider 端口、Repository），不引入 DDD 聚合根、CQRS、事件总线等重型范式。

## 8. 部署形态与运行拓扑

### 8.1 开发环境

【Mermaid 图（源码）】

flowchart LR

DEV["开发者浏览器"] -->|http://localhost:5173| V["Vite Dev Server<br/>HMR / 代理 /api → 3000"]

V -->|proxy| N["NestJS<br/>http://localhost:3000"]

N --> J[("data/*.json")]

- Vite 通过 server.proxy 将 /api 前缀转发到后端，避免开发期 CORS 配置负担。

- 后端 main.ts 开启全局 ValidationPipe 与统一异常过滤器。

### 8.2 生产环境

【Mermaid 图（源码）】

flowchart LR

U["用户"] -->|HTTPS| GW["反向代理<br/>Nginx / 网关"]

GW -->|/ 静态资源| ST["前端构建产物<br/>apps/web/dist"]

GW -->|/api 反向代理| AP["NestJS 进程<br/>Node 20 LTS"]

AP --> D[("data/ 卷<br/>需持久化挂载")]

部署要点：

- 前端产物为纯静态文件，可托管于任意静态服务器或 CDN；

- 前后端同域部署（网关按路径分流），从而无需 CORS；

- data/ 目录必须以持久化卷方式挂载，不可打包进镜像（否则更新丢失），且需纳入备份；

- 前端构建时注入 VITE_API_BASE_URL（同域部署时设为 /api）。

### 8.3 运行时配置矩阵

| 配置项 | 位置 | 前端可见 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| VITE_API_BASE_URL | 前端构建期 | ✅ | API 基地址，同域部署填 /api |
| PORT | 后端运行时 | ❌ | NestJS 监听端口，默认 3000 |
| DATA_DIR | 后端运行时 | ❌ | JSON 数据目录，默认 <repo>/data |
| CORS_ORIGINS | 后端运行时 | ❌ | 非同域部署时的允许来源，逗号分隔 |
| GITHUB_TOKEN | 后端运行时 | ❌ | 阶段三使用，本期留空 |
| GITHUB_ORGS | 后端运行时 | ❌ | 阶段三使用，待采集组织列表 |
| CONFLUENCE_BASE_URL / CONFLUENCE_TOKEN | 后端运行时 | ❌ | 阶段三使用 |
| CACHE_TTL_SECONDS | 后端运行时 | ❌ | 缓存有效期，默认 300 |

安全红线：任何以 VITE_ 前缀的变量都会被编译进前端产物，严禁在其中放置任何凭据。

## 9. 命名规范与编码约定

| 对象 | 规范 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 前端页面组件 | PascalCase + Page 后缀 | HomePage.tsx、ActivityPage.tsx |
| 前端区块组件 | PascalCase + Section 后缀 | HomeMetricSection.tsx |
| 前端 hooks | camelCase + use 前缀 | useHomeSummary() |
| 后端模块 | kebab-case 目录 + PascalCase 类 | modules/home/home.module.ts |
| Controller / Service | PascalCase + 后缀 | HomeController、ActivityService |
| Provider 端口 | PascalCase + Port 后缀 | ContributionPort |
| Provider 适配器 | 来源 + 业务 + Provider | JsonContributionProvider、GithubContributionProvider |
| DI Token | 大写下划线常量 | CONTRIBUTION_PORT |
| DTO | PascalCase + Dto 后缀 | GetContributionsQueryDto |
| JSON 数据文件 | 全小写，单数名词 | home.json、organizations.json |
| API 路径 | 全小写，复数资源名 | /api/meetings、/api/organizations |
| 时间字段 | ISO 8601 字符串，UTC | "2026-09-18T09:00:00Z" |
| 布尔字段 | is / has 前缀 | isUpcoming、hasDetail |

## 10. 目标工程结构（约定，本期不创建）

openan-operation-insights/

├── docs/                                  # ★ 本期交付物

│   ├── README.md

│   ├── 01-architecture-overview.md

│   ├── 02-frontend-design.md

│   ├── 03-backend-design.md

│   ├── 04-data-and-api-contract.md

│   └── 05-integration-roadmap.md

│

├── data/                                  # JSON 种子数据（运行时被后端读取）

│   ├── home.json                          # 首页指标 + 下一次会议

│   ├── organizations.json                 # 组织档案（伙伴 / 外部开发者）

│   ├── contributions.json                 # 组织 × 贡献指标（GitHub 类）

│   ├── insights.json                      # 组织 × Confluence 类指标

│   └── meetings.json                      # 会议列表 + 详情

│

├── apps/

│   ├── web/                               # React 18 + TS + Vite

│   │   ├── index.html

│   │   ├── vite.config.ts                 # server.proxy: /api → :3000

│   │   └── src/

│   │       ├── main.tsx

│   │       ├── App.tsx                    # 路由表

│   │       ├── layouts/AppLayout.tsx      # Navbar + <Outlet/> + Footer

│   │       ├── pages/                     # HomePage / ActivityPage / MeetingsPage

│   │       ├── sections/                  # 页面内区块（一区块一文件）

│   │       ├── components/ui/             # Button / Card / Table / Badge / Skeleton …

│   │       ├── features/                  # 按业务域的 hooks + api 封装

│   │       ├── lib/                       # apiClient / formatters / queryClient

│   │       └── types/                     # 与后端共享的契约类型

│   │

│   └── api/                               # NestJS 10

│       ├── src/

│       │   ├── main.ts

│       │   ├── app.module.ts

│       │   ├── modules/

│       │   │   ├── home/                  # home.module / controller / service

│       │   │   ├── activity/

│       │   │   └── meeting/

│       │   ├── providers/                 # ★ 端口接口 + 适配器实现

│       │   │   ├── contribution.port.ts

│       │   │   ├── json-contribution.provider.ts

│       │   │   └── github-contribution.provider.ts   # 阶段三

│       │   ├── repositories/              # JsonRepository（原子写 + 串行队列）

│       │   ├── common/                    # 响应包装 / 异常过滤器 / 错误码

│       │   └── config/                    # 配置加载与校验

│       └── test/

│

├── package.json                           # 可选：npm workspaces 统一脚本

└── README.md                              # 项目说明与启动指南

结构约定说明：

- docs/ 是本期唯一实际产物；其余目录为后续实现的落点约定，命名需严格遵循，以保证本文档与实现一致。

- 是否采用 npm workspaces 由实现阶段决定，本架构不做强制要求（前后端各自独立目录亦可工作）。

- apps/web/src/types 与 apps/api/src/modules/*/dto 是契约的两个端，字段名必须与 04 文档完全一致。

## 11. 质量属性与保障策略

| 质量属性 | 目标 | 保障手段 |
| --- | --- | --- |
| 可维护性 | 新增一个数据源不改业务层 | Provider 端口 + DI Token |
| 可演进性 | 硬编码 → 真实采集，前端零改动 | 契约优先 + 单一数据入口 |
| 性能 | 页面接口 P95 < 100ms（本地数据） | JSON 内存缓存、前端 Query 缓存 |
| 可靠性 | JSON 文件不因并发写损坏 | 原子写 + 串行写队列 + schema 校验 |
| 安全性 | 凭据不泄漏到前端 | 凭据仅后端环境变量；VITE_ 前缀禁令 |
| 可观测性 | 采集失败可定位 | 结构化日志（level + 上下文 + 状态码） |
| 一致性 | 前后端字段零偏差 | 04 文档作为唯一契约来源，Code Review 校验 |

## 12. 主要风险与对策

| 风险 | 影响 | 概率 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬编码数据口径与 GitHub 真实口径不一致 | 阶段三出现数据"跳变"，用户困惑 | 中 | 契约按真实语义设计；在 UI 上标注"数据更新时间"；阶段三提供口径说明 |
| 组织标识不统一（同一公司在 GitHub / Confluence 命名不同） | 贡献数据无法归并 | 高 | 建立 organizationAlias 映射表（见 04 文档），以 orgId 为唯一主键 |
| JSON 文件被并发写损坏 | 服务不可用 | 低 | 原子写 + 串行队列 + 启动校验 + 校验失败降级只读 |
| GitHub API 限流（5000 req/h） | 采集失败 | 中 | ETag 条件请求 + 增量拉取 + TTL 缓存 + GraphQL 批量查询（见 05 文档） |
| 数据文件未持久化导致更新丢失 | 数据回退 | 中 | 部署时强制挂载持久化卷 + 纳入备份 |
| 页面数据量增长后前端卡顿 | 体验下降 | 低 | 表格虚拟滚动、图表数据 useMemo 派生、分页接口预留 |

## 13. 与其他文档的关系

【Mermaid 图（源码）】

flowchart LR

A["01 架构总览<br/>（本文）"] --> B["02 前端设计"]

A --> C["03 后端设计"]

B --> D["04 数据模型与接口契约"]

C --> D

D --> E["05 数据接入演进路线"]

style A fill:#DBEAFE,stroke:#2563EB

style D fill:#CFFAFE,stroke:#06B6D4

| 文档 | 回答的问题 | 主要读者 |
| --- | --- | --- |
| 01 架构总览（本文） | 整体长什么样，为什么这么设计 | 所有人、评审者 |
| 02 前端设计 | 页面怎么拆，数据怎么取，视觉规范如何 | 前端工程师、设计师 |
| 03 后端设计 | 模块怎么分，端口怎么定义，存储怎么写 | 后端工程师 |
| 04 数据模型与接口契约 | 字段叫什么，接口长什么样 | 前后端工程师（必读） |
| 05 数据接入演进路线 | 怎么接 GitHub 和 Confluence | 后端工程师、运营负责人 |

# 02 · 前端设计

依赖文档：01-architecture-overview.md 适用范围：apps/web（React 18 + TypeScript + Vite）

## 1. 技术栈与依赖清单

| 分类 | 依赖 | 版本基线 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 框架 | react / react-dom | 18.x | UI 运行时 |
| 构建 | vite | 5.x | 开发服务器与构建 |
| 语言 | typescript | 5.x | 类型系统 |
| 路由 | react-router-dom | 6.x | 路由与导航高亮 |
| 数据获取 | @tanstack/react-query | 5.x | 请求缓存、去重、重试、加载/错误态 |
| HTTP | axios | 1.x | API Client（拦截器统一处理信封） |
| 样式 | tailwindcss / tailwind-merge / tailwindcss-animate | 3.4.17 / ^2.5.5 / ^1.0.7 | 原子化样式、类名合并、动画 |
| 构建链 | postcss / autoprefixer | 8.5 / ^10.4.20 | Tailwind 处理链 |
| 图标 | lucide-react / react-icons | — | 导航、卡片、状态图标 |
| 图表 | recharts | — | 贡献排行条形图、类型占比环形图 |
| 工具 | clsx | — | 条件类名 |

目录约定：src/{layouts, pages, sections, components/ui, features, lib, types, hooks}，单文件不超过 300 行，超出则拆分为子 section 或抽 hook。

## 2. 路由设计

### 2.1 路由表

| 路径 | 页面组件 | 导航名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | HomePage | 首页 | 指标卡 + 贡献组织 + 下一次会议横幅 |
| /activity | ActivityPage | 社区活跃度情况 | 贡献排行 + 类型分布 + 明细表 |
| /meetings | MeetingsPage | 参会情况 | 时间线 + 会议详情表格 |
| * | NotFoundPage | — | 兜底 404，提供返回首页入口 |

路由级懒加载：三个页面均为独立 chunk，通过 React.lazy + Suspense 加载，首屏只加载首页代码。

可选扩展（预留，本期不实现）：/activity?org=<orgId> 下钻单个组织、/meetings/:meetingId 会议详情独立页。

### 2.2 路由与应用外壳

Routes 结构示意（实现时以此为准）：

<BrowserRouter>

<Routes>

<Route element={<AppLayout />}>         {/* Navbar + Outlet + Footer */}

<Route index element={<HomePage />} />

<Route path="activity" element={<ActivityPage />} />

<Route path="meetings" element={<MeetingsPage />} />

<Route path="*" element={<NotFoundPage />} />

</Route>

</Routes>

</BrowserRouter>

AppLayout 承担三件事：渲染吸顶 Navbar、为内容区提供统一的容器宽度与垂直间距、渲染 Footer。页面组件自身不重复实现导航。

### 2.3 导航高亮

使用 NavLink 的 isActive 回调控制选中态：当前项显示渐变文字 + 底部渐变下划线（after 伪元素，宽度 100%），非选中项为次级文本色，hover 时过渡到主文本色。

## 3. 首页（/）设计

### 3.1 区块拆解与字段清单

| # | 区块 | 组件 | 数据来源 | 字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心指标卡区 | HomeMetricSection | GET /api/home/summary | 见下表 5 张卡片 |
| 2 | 贡献的组织区块 | HomeOrganizationsSection | GET /api/organizations?scope=contributing | orgId, name, logoUrl, homepageUrl, tags[], contributionLevel |
| 3 | 下一次会议横幅 | NextMeetingBanner | GET /api/home/summary → nextMeeting | name, startDate, endDate, location, websiteUrl, isUpcoming |
| 4 | 页脚 | AppFooter | GET /api/home/summary → updatedAt | updatedAt |

#### 指标卡字段明细

| 卡片 | 指标键 | 展示字段 | 强调色 | 附属元素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社区伙伴数量 | partnerCount | value、unit、label | 蓝→青渐变 | 环比角标 delta、deltaDirection |
| 外部开发者数量 | externalDeveloperCount | 同上 | 蓝→青渐变 | 同上 |
| 参加的会议 | meetingCount | 同上 | 蓝→青渐变 | 同上 |
| 已提供的应用案例 | useCaseCount | 同上 | 蓝→青渐变 | 同上 |
| 下一次会议 | nextMeeting | 会议名 + 倒计时文案 | 青→蓝渐变 | startDate 格式化、daysUntil |

### 3.2 视觉与交互

- 5 张指标卡在 ≥1280px 时横向等宽排列（grid-cols-5），数字使用 40px/600 字重渐变文字，页面加载时执行一次滚动计数动画（requestAnimationFrame 缓动 800ms，仅首次挂载触发）。

- 卡片基础形态：rounded-2xl（16px）+ border border-white/60 + 多层柔和阴影 + bg-white/70 backdrop-blur，hover 时 -translate-y-0.5 并加深阴影，transition-all duration-200。

- 贡献组织采用卡片墙，Logo 使用 object-contain 且限定 48×48 容器，缺失时降级为首字母色块。

- 下一次会议横幅使用通栏渐变背景（from-blue-700 via-blue-600 to-cyan-500），左侧文案右侧 CTA 按钮"查看官网"，整个横幅为可点击区域并在新标签打开官网。

### 3.3 状态处理

| 状态 | 表现 |
| --- | --- |
| 加载中 | 指标卡渲染 5 个骨架块；组织墙渲染 8 个骨架卡；横幅渲染灰底占位条 |
| 空数据 | 组织墙显示空态插画 + 文案"暂未采集到组织贡献数据"+ 重试按钮 |
| 错误 | 区块级错误提示，展示统一文案与"重试"按钮，不阻塞其他区块渲染 |

## 4. 社区活跃度情况页（/activity）设计

### 4.1 页面结构（自上而下）

| # | 区块 | 组件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筛选概览栏 | ActivityFilterBar | 时间范围下拉（近 30 天 / 近 90 天 / 近 1 年 / 全部）、组织多选、重置、导出按钮 |
| 2 | 贡献排行榜 | ContributionRankChart | 横向条形图，可切换指标维度 |
| 3 | 贡献类型分布 | ContributionTypePie | 环形图，中心显示总量 |
| 4 | 贡献明细表格 | ContributionDetailTable | 组织 × 指标矩阵，表头排序 |
| 5 | 页脚 | AppFooter | 数据更新时间 |

### 4.2 字段清单

排行榜 / 明细表共用同一份数据（GET /api/contributions）：

| 列 | 字段 | 类型 | 可排序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织 | orgName + logoUrl | string | ✅（字母序） | 行内展示 Logo 与官网外链 |
| PR 数量 | github.pullRequests | number | ✅ | 已合并 PR |
| Issue 数量 | github.issues | number | ✅ | — |
| 代码量 | github.linesChanged | number | ✅ | additions + deletions，千分位展示 |
| 需求 | confluence.requirements | number | ✅ | Confluence 来源 |
| best-practice 案例 | confluence.bestPractices | number | ✅ | Confluence 来源 |
| 局点 | confluence.deployments | number | ✅ | Confluence 来源 |
| 更新时间 | updatedAt | ISO 8601 | ✅ | 相对时间展示 |

排行榜维度切换：pr / issue / lines / requirement / bestPractice / deployment，切换时条形图 300ms 过渡动画，取 Top N（默认 10，可切全部）。

环形图分类：PR、Issue、需求、best-practice 案例、局点五类，中心显示五项之和。

### 4.3 交互细节

- 筛选变更时更新 TanStack Query 的 queryKey（含 from/to/orgIds），自动触发重新请求；旧数据通过 placeholderData: keepPreviousData 保留，避免图表闪空。

- 表格列排序为前端排序（数据量小），点击表头切换 asc → desc → 无 三态，排序图标使用 lucide-react 的 ArrowUpDown / ArrowUp / ArrowDown。

- 小屏（<768px）时表格转为卡片列表，每个组织一张卡，指标以键值对展示。

- 导出按钮本期调用 console 级别的占位实现（在 UI 上标注"即将支持"），后续接后端导出接口。

## 5. 参会情况页（/meetings）设计

### 5.1 页面结构

┌─ 筛选/锚点条（按年份）──────────────────────────┐

├─ 会议时间线（垂直线 + 节点卡片）────────────────┤

│    2026 ●── [会议卡片 A]                        │

│         │                                       │

│    2025 ●── [会议卡片 B]                        │

│         │                                       │

│    2024 ●── [会议卡片 C]                        │

├─ 会议详情表格区（每场会议一张表）───────────────┤

│    [表格 1：OpenAN Summit 2026]                 │

│    [表格 2：OpenAN Hackathon 2025]              │

└─────────────────────────────────────────────────┘

| # | 区块 | 组件 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年份筛选 / 锚点跳转条 | MeetingAnchorBar | GET /api/meetings 派生的年份集合 |
| 2 | 会议时间线 | MeetingTimeline | GET /api/meetings |
| 3 | 会议详情表格区 | MeetingDetailTables | GET /api/meetings?includeDetail=true |
| 4 | 页脚 | AppFooter | 数据更新时间 |

### 5.2 字段清单

#### 时间线节点卡片

| 展示项 | 字段 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 会议名称 | name | 18px / 500 |
| 时间 | startDate ~ endDate | 2026年9月18日 - 9月20日 |
| 地点 | location | 城市 + 场馆，MapPin 图标前置 |
| 官网 | websiteUrl | "访问官网"链接，新标签打开，ExternalLink 图标 |
| 状态徽标 | isUpcoming | 未来会议显示"即将召开"（青色徽标）；已结束显示"已结束"（灰色徽标） |

#### 会议详情表格字段

| 列 / 行标签 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 会议名称 | name | — |
| 时间 | startDate / endDate | — |
| 地点 | location | — |
| 官网 | websiteUrl | 链接 |
| 参会组织 | attendingOrganizations[] | 徽标组展示，超出 6 个折叠为 "+N" |
| 参会人数 | attendeeCount | 数字 |
| 主办方 | host | — |
| 议程要点 | agendaHighlights[] | 有序列表 |
| 会议成果 | outcomes[] | 有序列表 |
| 记录链接 | minutesUrl | 可选，若无则显示"—" |

表格采用"纵向字段表"形态（左侧字段名、右侧值），比横向宽表在中小屏上更易读；同时为每场会议提供独立 id 锚点（#meeting-<id>）供锚点条跳转。

### 5.3 交互细节

- 时间线用绝对定位实现：竖线为 left-4 w-px bg-gradient-to-b from-blue-600 to-cyan-400，节点圆点为 12px 渐变实心圆 + 4px 外发光环。

- 节点卡片滚动进入视口时依次淡入上移（IntersectionObserver + 递增 transition-delay，单次触发）。

- 锚点条点击平滑滚动（scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'start' })），并为吸顶导航预留 scroll-margin-top。

## 6. 组件清单与复用关系

### 6.1 组件树

【Mermaid 图（源码）】

flowchart TB

A["App"] --> B["AppLayout"]

B --> N["Navbar<br/>（吸顶，含 NavLink ×3、主题切换）"]

B --> O["Outlet（路由出口）"]

B --> F["AppFooter<br/>（版权 + 数据更新时间）"]

O --> P1["HomePage"]

O --> P2["ActivityPage"]

O --> P3["MeetingsPage"]

P1 --> S11["HomeMetricSection"] --> C1["MetricCard ×5"]

P1 --> S12["HomeOrganizationsSection"] --> C2["OrganizationCard ×N"]

P1 --> S13["NextMeetingBanner"]

P2 --> S21["ActivityFilterBar"]

P2 --> S22["ContributionRankChart"]

P2 --> S23["ContributionTypePie"]

P2 --> S24["ContributionDetailTable"]

P3 --> S31["MeetingAnchorBar"]

P3 --> S32["MeetingTimeline"] --> C3["MeetingCard ×N"]

P3 --> S33["MeetingDetailTables"] --> C4["MeetingDetailTable ×N"]

### 6.2 基础 UI 组件（components/ui/）

| 组件 | 用途 | 关键 props |
| --- | --- | --- |
| Card | 玻璃拟态容器 | className、interactive? |
| MetricCard | 指标卡 | label、value、unit、delta?、icon |
| Button | 主/次/幽灵三种变体 | variant、size、asChild? |
| Badge | 状态与标签 | tone（info/success/warning/muted） |
| Table 系列 | 明细表 | columns、data、sortState、onSortChange |
| Skeleton | 骨架屏基元 | className |
| EmptyState | 空态 | title、description、action? |
| ErrorState | 错误态 | message、onRetry |
| SectionHeader | 区块标题 | title、description?、action? |
| ExternalLink | 统一样式的外链 | href、children |

### 6.3 复用原则

- 页面组件只做"编排"：不写样式细节，只负责组合 section 与传递数据。

- 区块组件负责"一个业务区块"的渲染与局部状态（如排序、维度切换）。

- 基础组件不感知业务数据，props 完全由调用方决定。

- 图表的通用配置（坐标轴样式、tooltip、grid 颜色）抽到 lib/chartTheme.ts，避免三处重复。

## 7. 数据获取与状态管理

### 7.1 分层约定

组件 → useXxxQuery()（features/*.hooks.ts） → xxxApi()（features/*.api.ts） → apiClient（lib/http.ts）

- 组件永不直接调用 axios。

- apiClient 负责：注入 baseURL、统一解包 { code, message, data }、将非 0 code 转成异常、统一错误消息提取。

- hook 负责：声明 queryKey、staleTime、select（数据裁剪/派生）。

### 7.2 API 端点与 hook 映射

| Hook | 方法 | 端点 | queryKey |
| --- | --- | --- | --- |
| useHomeSummary() | GET | /api/home/summary | ['home','summary'] |
| useOrganizations(params?) | GET | /api/organizations | ['organizations', params] |
| useContributions(params) | GET | /api/contributions | ['contributions', { from, to, orgIds }] |
| useContributionInsights(params) | GET | /api/insights | ['insights', { from, to, orgIds }] |
| useMeetings(params?) | GET | /api/meetings | ['meetings', { year, includeDetail }] |

### 7.3 queryKey 与缓存策略

| 数据类型 | staleTime | gcTime | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页概览 | 5 min | 30 min | 变更频率低 |
| 组织列表 | 30 min | 60 min | 极低频变更 |
| 贡献 / 洞察 | 5 min | 30 min | 会随筛选参数变化 |
| 会议列表 | 30 min | 60 min | 极低频变更 |

全局默认值（QueryClient）：retry: 2（指数退避，间隔 1s/2s）、refetchOnWindowFocus: false、refetchOnReconnect: true。

### 7.4 加载 / 空 / 错误三态规范

| 状态 | 判定条件 | 表现 |
| --- | --- | --- |
| 加载中 | isPending | 骨架屏（形状贴合真实内容，避免布局跳动） |
| 刷新中 | isFetching && !isPending | 区块右上角显示细进度条，不清空旧数据 |
| 空 | isSuccess && data.length === 0 | EmptyState |
| 错误 | isError | ErrorState + 重试按钮（调用 refetch） |

区块级隔离：每个 section 独立使用自己的 hook，任一区块失败不影响其他区块渲染，避免整页白屏。

## 8. 设计系统

### 8.1 色彩

| 角色 | 值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Primary-700 | #1D4ED8 | 主按钮、强调文字、渐变起点 |
| Primary-600 | #2563EB | 链接、选中态、图表主色 |
| Accent-500 | #06B6D4 | 渐变终点、时间线节点、次强调 |
| Background | #F6F8FC | 页面底色 |
| Surface | #FFFFFF | 卡片表面（配合 bg-white/70 + 模糊） |
| Surface-Dark | #0F172A | 深色主题页面底色 |
| Text-Primary | #0B1220 | 标题与关键数字 |
| Text-Secondary | #475569 | 正文与辅助说明 |
| Success | #16A34A | 上升趋势、已完成 |
| Warning | #F59E0B | 待处理、即将开始 |
| Danger | #DC2626 | 错误态、下降趋势 |
| Info | #2563EB | 中性状态徽标 |

渐变规范：强调渐变统一为 linear-gradient(135deg, #1D4ED8 0%, #2563EB 45%, #06B6D4 100%)，用于指标数字、时间线竖线与节点、主按钮、横幅背景。

### 8.2 字体与排版

| 角色 | 字号 / 字重 / 行高 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 页面主标题 | 32px / 600 / 1.25 | 页面顶部标题 |
| 指标数字 | 40px / 600 / 1.1 | 渐变文字 + tabular-nums |
| 区块标题 | 18px / 500 / 1.4 | SectionHeader |
| 卡片标题 | 16px / 500 / 1.4 | — |
| 正文 | 14px / 400 / 1.6 | — |
| 辅助 / 表格 | 13px / 400 / 1.5 | 描述、时间戳 |
| 微型标签 | 12px / 500 / 1.4 | 徽标、单位 |

字族："PingFang SC", "Microsoft YaHei", system-ui, -apple-system, "Segoe UI", sans-serif；数字区域启用 font-variant-numeric: tabular-nums 保证对齐全。

### 8.3 空间、圆角与阴影

| 令牌 | 值 |
| --- | --- |
| 内容最大宽度 | 1280px，水平内边距 24px |
| 区块间距 | 24px（小屏 16px） |
| 卡片内边距 | 20px / 24px |
| 卡片圆角 | 16px（rounded-2xl） |
| 小元素圆角 | 8px（徽标、按钮） |
| 阴影-静息 | 0 1px 2px rgba(15,23,42,.04), 0 8px 24px rgba(15,23,42,.06) |
| 阴影-悬浮 | 0 2px 4px rgba(15,23,42,.06), 0 16px 40px rgba(37,99,235,.14) |
| 导航栏高度 | 64px（h-16） |

### 8.4 玻璃拟态配方

bg-white/70 backdrop-blur-xl border border-white/60 shadow-glass rounded-2xl

深色模式下对应 bg-slate-900/60 border-white/10。

### 8.5 微动效清单

| 场景 | 动效 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 卡片悬浮 | 上浮 2px + 阴影加深 | transition-all duration-200 ease-out |
| 指标数字 | 入场滚动计数 | 800ms，easeOutCubic，仅首次挂载 |
| 时间线节点 | 滚动进入淡入上移 | 12px 位移，400ms，同级节点 delay + 80ms |
| 图表维度切换 | 数值补间过渡 | 300ms |
| 导航下划线 | 宽度由 0 展开到 100% | 200ms |
| 主题切换 | 颜色过渡 | 200ms（避免 transition: all 造成的性能抖动） |

尊重 prefers-reduced-motion：开启时禁用滚动计数与淡入动效，仅保留状态切换。

## 9. 响应式设计

### 9.1 断点

| 断点 | 宽度 | 指标卡布局 | 其他调整 |
| --- | --- | --- | --- |
| sm | < 768px | 单列堆叠 | 表格转卡片列表；导航折叠为汉堡菜单；时间线竖线左移至 left-2 |
| md | 768 – 1279px | 3 列（5 张卡换行） | 图表上下堆叠；详情表格纵向排列 |
| lg | ≥ 1280px | 5 列等宽 | 图表左右并排（2:1）；表格全量列展示 |

### 9.2 移动端要点

- 导航栏在小屏下折叠为汉堡按钮 + 抽屉菜单，抽屉使用玻璃拟态背景。

- 时间线卡片左右内边距压缩，地点与官网信息换行展示。

- 表格横向滚动时首列（组织名）sticky left-0 固定，背景不透明以免透视。

## 10. 主题（浅色 / 深色）

- 实现方式：<html class="dark"> + Tailwind darkMode: 'class'。

- 状态管理：主题偏好存 localStorage；首次访问读取 prefers-color-scheme。

- 切换控件位于导航栏右侧，图标使用 Sun / Moon。

- 深色模式下底色 #0F172A，卡片 bg-slate-900/60，正文 #E2E8F0，渐变强调色保持不变以保证品牌一致。

- 图表颜色从 lib/chartTheme.ts 读取，随主题切换重新计算坐标轴与网格颜色。

## 11. 可访问性（A11y）

| 要求 | 实现 |
| --- | --- |
| 语义化标签 | nav / main / section / table / th scope / footer |
| 键盘可达 | 全部交互元素可 Tab 聚焦，焦点环 focus-visible:ring-2 ring-blue-500/40 |
| 图表可读 | 每个图表提供 aria-label 与旁边的数据表格作为等价替代 |
| 状态播报 | 加载/错误容器加 aria-live="polite"；骨架屏加 aria-busy="true" |
| 对比度 | 正文与背景对比度 ≥ 4.5:1；渐变文字在浅色底上加深起始色 |
| 外链提示 | 新窗口打开的链接附带 rel="noopener noreferrer" 与视觉图标 |

## 12. 与后端的解耦承诺

| 承诺 | 说明 |
| --- | --- |
| 前端不感知数据来源 | 前端只认 04 文档定义的契约字段；后端换 Provider 不影响前端 |
| 字段命名一致 | types/ 中的类型与 04 文档逐字段对齐，作为 Code Review 检查项 |
| 预留字段可选 | 契约中标注为可选的字段（如 minutesUrl、delta），前端必须有降级展示，不因缺失而报错 |
| 不硬编码展示数据 | 所有数字、名称、日期均来自接口；前端仅维护文案常量与格式化规则 |

# 03 · 后端设计

依赖文档：01-architecture-overview.md 适用范围：apps/api（NestJS 10 + TypeScript）

## 1. 技术栈与依赖清单

| 分类 | 依赖 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 框架 | @nestjs/core、@nestjs/common、@nestjs/platform-express | 应用骨架（默认 Express 适配器，便于 Vite 代理与轻量部署） |
| 配置 | @nestjs/config | 环境变量加载、校验与类型化访问 |
| 校验 | class-validator、class-transformer | DTO 白名单校验与类型转换 |
| 缓存（预留） | @nestjs/cache-manager、cache-manager | 阶段三外部采集结果缓存 |
| 日志 | NestJS 内置 Logger | 结构化日志输出 |
| 外部 SDK（预留） | @octokit/rest、@octokit/graphql | 阶段三 GitHub 采集 |
| 文件 IO | Node fs/promises | JSON 仓储读写 |

## 2. 模块划分

### 2.1 模块结构

【Mermaid 图（源码）】

flowchart TB

APP["AppModule"]

APP --> CFG["ConfigModule<br/>（全局，校验 env）"]

APP --> CACHE["CacheModule<br/>（全局，内存实现）"]

APP --> COMMON["CommonModule<br/>响应拦截器 / 异常过滤器 / 错误码"]

APP --> HOME["HomeModule"]

APP --> ACT["ActivityModule"]

APP --> MTG["MeetingModule"]

APP --> ORG["OrganizationModule"]

APP --> PROV["ProvidersModule<br/>端口 Token 绑定与适配器注册"]

APP --> REPO["RepositoriesModule<br/>JsonRepository 工厂"]

HOME --> PROV

ACT --> PROV

MTG --> PROV

ORG --> PROV

PROV --> REPO

### 2.2 模块职责表

| 模块 | 控制器 | 服务 | 依赖的端口 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HomeModule | HomeController | HomeService | HOME_METRIC_PORT、ORGANIZATION_PORT、MEETING_PORT | 聚合首页指标、下次会议、贡献组织概览 |
| OrganizationModule | OrganizationController | OrganizationService | ORGANIZATION_PORT、CONTRIBUTION_PORT | 组织档案与筛选 |
| ActivityModule | ActivityController | ActivityService | CONTRIBUTION_PORT、INSIGHT_PORT | 贡献排行、类型分布、明细聚合 |
| MeetingModule | MeetingController | MeetingService | MEETING_PORT | 会议列表、时间线、详情 |
| ProvidersModule | — | — | — | 集中声明所有端口 Token → 适配器类的绑定，唯一需要改动的切换点 |
| RepositoriesModule | — | — | — | 提供 JsonRepository<T> 实例（按文件名注入） |
| CommonModule | — | — | — | 全局响应拦截器、异常过滤器、错误码枚举 |

设计意图：把"端口 → 适配器"的绑定集中到 ProvidersModule。阶段三切换数据源时，只需修改该模块内的 useClass，业务模块（Home / Activity / Meeting）零改动。

### 2.3 关键文件清单约定

apps/api/src/

├── main.ts                          # 全局 ValidationPipe / Filter / Interceptor / CORS

├── app.module.ts

├── config/

│   ├── configuration.ts             # 环境变量 → 配置对象

│   └── env.validation.ts            # 启动期 env 校验（必填项缺失即启动失败）

├── common/

│   ├── interceptors/response.interceptor.ts

│   ├── filters/all-exceptions.filter.ts

│   ├── constants/error-code.ts

│   └── dto/api-response.dto.ts

├── repositories/

│   ├── json-repository.ts           # 泛型仓储：读缓存 + 原子写 + 串行队列

│   └── repositories.module.ts

├── providers/

│   ├── ports/                       # ★ 端口接口定义（纯接口，无实现）

│   │   ├── home-metric.port.ts

│   │   ├── organization.port.ts

│   │   ├── contribution.port.ts

│   │   ├── insight.port.ts

│   │   └── meeting.port.ts

│   ├── tokens.ts                    # 所有 DI Token 常量

│   ├── json/                        # 本阶段实现（读 data/*.json）

│   ├── github/                      # 阶段三实现（本期仅目录与类占位）

│   └── confluence/                  # 阶段三实现（本期仅目录与类占位）

└── modules/

├── home/

├── organization/

├── activity/

└── meeting/

## 3. 分层职责与调用约定

| 层 | 职责 | 严格禁止 |
| --- | --- | --- |
| Controller | 绑定查询参数到 DTO、调用 Service、返回数据对象（由拦截器包装） | 读写文件、调用外部 API、业务口径计算 |
| Service | 口径计算、多源合并、排序、过滤、分页裁剪 | 出现 fs、axios、@octokit 等具体实现引用；出现 data/*.json 文件名 |
| Provider Port | 声明方法签名与返回类型（纯 TypeScript interface） | 包含任何实现细节或框架装饰器 |
| Provider Adapter | 实现端口：读取数据、字段映射、缓存读写 | 包含业务口径计算（应放在 Service） |

调用链：Controller → Service → (Port → Adapter → Repository) → 返回。

## 4. 端口（Port）定义

以下为接口签名约定，是业务层与数据源之间的稳定边界。

### 4.1 组织与贡献端口

// providers/ports/organization.port.ts

export interface ListOrganizationsQuery {

/** 仅返回有贡献记录的组织 */

scope?: 'all' | 'contributing';

/** 按名称模糊匹配 */

keyword?: string;

}

export interface Organization {

orgId: string;          // 稳定主键，kebab-case

name: string;           // 展示名

logoUrl: string;        // 对应 GitHub avatar_url

homepageUrl: string;    // 对应 GitHub html_url

type: 'partner' | 'external' | 'community';

tags: string[];         // 如 ['伙伴单位','芯片']

aliases?: Record<string, string>; // { github: 'xxx', confluence: 'yyy' }

}

export interface OrganizationPort {

listOrganizations(q: ListOrganizationsQuery): Promise<Organization[]>;

getOrganizationById(orgId: string): Promise<Organization | null>;

}

// providers/ports/contribution.port.ts

export interface ContributionQuery {

orgIds?: string[];

from?: string;  // ISO 8601

to?: string;    // ISO 8601

}

/** GitHub 维度贡献（字段对齐真实 API 语义，避免二次返工） */

export interface OrganizationContribution {

orgId: string;

orgName: string;

logoUrl: string;

homepageUrl: string;

github: {

pullRequests: number; // 已合并 PR 数

issues: number;       // Issue 数

linesChanged: number; // additions + deletions 汇总

repos: number;        // 参与仓库数

};

updatedAt: string;

}

export interface ContributionPort {

getContributions(q: ContributionQuery): Promise<OrganizationContribution[]>;

}

### 4.2 Confluence 洞察端口

// providers/ports/insight.port.ts

export interface InsightQuery {

orgIds?: string[];

from?: string;

to?: string;

}

/** Confluence 维度贡献 */

export interface OrganizationInsight {

orgId: string;

orgName: string;

logoUrl: string;

confluence: {

requirements: number;  // 需求

bestPractices: number; // best-practice 案例

deployments: number;   // 局点

};

updatedAt: string;

}

export interface InsightPort {

getInsights(q: InsightQuery): Promise<OrganizationInsight[]>;

}

### 4.3 首页指标端口

// providers/ports/home-metric.port.ts

export interface MetricValue {

value: number;

unit?: string;

/** 环比变化，可选 */

delta?: number;

deltaDirection?: 'up' | 'down' | 'flat';

}

export interface HomeSummary {

partnerCount: MetricValue;            // 社区伙伴数量

externalDeveloperCount: MetricValue;  // 外部开发者数量

meetingCount: MetricValue;            // 参加的会议

useCaseCount: MetricValue;            // 已提供的应用案例

nextMeeting: MeetingSummary | null;   // 下一次会议

updatedAt: string;

}

export interface HomeMetricPort {

getHomeSummary(): Promise<HomeSummary>;

}

### 4.4 会议端口

// providers/ports/meeting.port.ts

export interface MeetingQuery {

year?: number;

includeDetail?: boolean;

/** 仅返回未结束的会议 */

upcomingOnly?: boolean;

}

export interface MeetingSummary {

id: string;

name: string;

startDate: string;      // ISO 8601

endDate: string;        // ISO 8601

location: string;

websiteUrl: string;

isUpcoming: boolean;

}

export interface MeetingDetail extends MeetingSummary {

host: string;

attendeeCount: number;

attendingOrganizations: string[];

agendaHighlights: string[];

outcomes: string[];

minutesUrl?: string;

}

export interface MeetingPort {

listMeetings(q: MeetingQuery): Promise<MeetingSummary[]>;

getMeetingById(id: string): Promise<MeetingDetail | null>;

getNextMeeting(): Promise<MeetingSummary | null>;

}

### 4.5 DI Token 与绑定切换

// providers/tokens.ts

export const HOME_METRIC_PORT = Symbol('HOME_METRIC_PORT');

export const ORGANIZATION_PORT = Symbol('ORGANIZATION_PORT');

export const CONTRIBUTION_PORT = Symbol('CONTRIBUTION_PORT');

export const INSIGHT_PORT = Symbol('INSIGHT_PORT');

export const MEETING_PORT = Symbol('MEETING_PORT');

// providers/providers.module.ts（切换数据源时只改此文件）

@Module({

providers: [

// ── 当前阶段：JSON 种子数据 ──────────────────

{ provide: HOME_METRIC_PORT,  useClass: JsonHomeMetricProvider },

{ provide: ORGANIZATION_PORT, useClass: JsonOrganizationProvider },

{ provide: CONTRIBUTION_PORT, useClass: JsonContributionProvider },

{ provide: INSIGHT_PORT,      useClass: JsonInsightProvider },

{ provide: MEETING_PORT,      useClass: JsonMeetingProvider },

// ── 阶段三：真实数据源（取消注释即完成切换）──

// { provide: CONTRIBUTION_PORT, useClass: GithubContributionProvider },

// { provide: INSIGHT_PORT,      useClass: ConfluenceInsightProvider },

],

exports: [HOME_METRIC_PORT, ORGANIZATION_PORT, CONTRIBUTION_PORT, INSIGHT_PORT, MEETING_PORT],

})

export class ProvidersModule {}

可替换性验收标准：若"切换数据源"需要修改 modules/ 下任何一个文件的代码，则视为架构被破坏。

### 4.6 Provider 实现规范

- 端口方法必须是 async，即使 JSON 实现是同步可得的（保证接口一致，未来换成网络请求不改变签名）。

- 适配器内部只做数据获取与字段映射，不抛业务异常；数据缺失返回空数组或 null。

- 适配器不得直接 import fs，必须通过注入的 JsonRepository<T> 访问文件，以便统一处理缓存与原子写。

## 5. JSON 仓储设计（JsonRepository<T>）

存储层是本期唯一的"持久化"部件，需要特别设计以规避 JSON 文件的固有缺陷（并发写损坏、无 schema 约束、无索引）。

### 5.1 接口约定

// repositories/json-repository.ts

export interface JsonFileEnvelope<T> {

schemaVersion: number;

updatedAt: string;

data: T;

}

export interface JsonRepository<T> {

/** 读取（优先命中内存缓存，缓存未命中则读文件并解析校验） */

read(): Promise<JsonFileEnvelope<T>>;

/** 全量写入（原子写 + 串行队列），写入后刷新缓存 */

write(data: T): Promise<void>;

/** 局部更新（读出 → 变更函数 → 原子写），队列内串行执行避免丢失更新 */

update(mutator: (current: T) => T): Promise<void>;

/** 强制丢弃缓存，下次 read 重新读盘 */

invalidate(): void;

}

### 5.2 文件划分与用途

| 文件 | 承载实体 | 写入频率 | 规模预估 |
| --- | --- | --- | --- |
| data/home.json | HomeSummary（首页指标 + nextMeetingId） | 极低 | 1 条记录 |
| data/organizations.json | Organization[] | 低 | 数十条 |
| data/contributions.json | OrganizationContribution[] | 低（阶段三为定时采集） | 数十条 |
| data/insights.json | OrganizationInsight[] | 低 | 数十条 |
| data/meetings.json | MeetingDetail[] | 极低 | 十余条 |

nextMeeting 在 home.json 中只存 nextMeetingId 引用，实际会议对象由 MeetingProvider 提供，避免同一会议数据两处维护导致不一致。

### 5.3 读取路径（含缓存）

【Mermaid 图（源码）】

flowchart LR

R["read()"] --> C{"内存缓存命中?"}

C -->|是| RET["返回缓存副本"]

C -->|否| F["读取 JSON 文件"]

F --> P["JSON.parse"]

P --> V{"schemaVersion 与<br/>结构校验通过?"}

V -->|通过| SET["写入缓存"] --> RET

V -->|失败| DEG["标记该文件为降级只读<br/>记录 ERROR 日志"] --> THROW["抛出 DataCorruptedException"]

要点：

- 返回深拷贝（structuredClone）而非缓存对象引用，防止调用方意外修改污染缓存。

- 缓存以文件为单位（key = 文件名），启动时不预热，首次请求懒加载。

- 校验失败不静默返回残缺数据，而是抛出明确的业务异常（见错误码 DATA_CORRUPTED），由前端展示"数据维护中"。

### 5.4 写入路径（原子写 + 串行队列）

JSON 文件写入有两大风险：半写损坏与并发丢失更新。对策如下：

【Mermaid 图（源码）】

sequenceDiagram

participant S as Service

participant Q as 写队列（每文件一条 Promise 链）

participant FS as 文件系统

S->>Q: update(mutator)

Note over Q: 前一个任务完成前，本任务排队等待

Q->>FS: 读取当前内容

Q->>Q: 应用 mutator 得到新数据

Q->>FS: 写入 <file>.tmp.<随机后缀>

Q->>FS: rename(<file>.tmp → <file>)  ← 原子替换

Q->>Q: 刷新内存缓存

Q-->>S: resolve

- 原子写：先写同目录下的临时文件，fs.rename 覆盖目标文件。POSIX 与 Windows 上 rename 均为原子操作，保证任何时刻磁盘上的文件要么是旧的完整内容，要么是新的完整内容，不存在半截 JSON。

- 串行队列：每个文件维护一条 Promise 链，update() 调用被追加到链尾并 await 前序任务。这消除了"读到旧值 → 各自写入 → 后者覆盖前者"的丢失更新问题。

- 写入即刷新缓存：写成功后立即更新内存缓存，避免后续读命中过期数据。

- 失败处理：写失败时清理临时文件、不更新缓存、抛出 DATA_WRITE_FAILED，并在日志中记录文件路径与错误原因（不记录完整数据内容）。

本期写入场景极少（数据由人工维护 JSON 或后续采集任务落盘），但仍按上述规范实现，因为阶段三引入定时采集后写入频率会显著上升。

### 5.5 存储层可替换性

JsonRepository 实现的是通用仓储语义。若后续数据量增长需要迁移到 PostgreSQL，只需：

- 新增 PrismaRepository<T> 实现同一接口；

- 修改 RepositoriesModule 的绑定。

providers/ 与 modules/ 均无需改动。

## 6. DTO 与统一响应

### 6.1 DTO 设计规范

| 规范 | 说明 |
| --- | --- |
| 命名 | <动作><资源>QueryDto，如 ListMeetingsQueryDto |
| 白名单 | DTO 类上启用 @IsOptional() / @IsString() 等，并配合全局 whitelist: true、forbidNonWhitelisted: true 拒绝未知参数 |
| 类型转换 | 开启 transform: true + enableImplicitConversion: true，使 ?year=2026 自动转为 number |
| 枚举约束 | 年份、scope、排序字段使用 @IsIn([...]) 限定取值范围 |
| 分页参数 | page（默认 1，最小 1）、pageSize（默认 20，最大 100），均带 @Type(() => Number) |

示例：

export class ListMeetingsQueryDto {

@IsOptional() @Type(() => Number) @IsInt() @Min(2000) @Max(2100)

year?: number;

@IsOptional() @IsIn(['true', 'false'])

includeDetail?: string;

@IsOptional() @IsIn(['true', 'false'])

upcomingOnly?: string;

}

### 6.2 统一响应信封

所有成功响应经全局拦截器包装为：

{

"code": 0,

"message": "ok",

"data": { }

}

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | number | 0 表示成功；非 0 见第 7 节错误码表 |
| message | string | 面向调用方的简短说明，成功为 "ok" |
| data | any | 业务数据；无数据时为 null |

分页响应 data 结构：

{

"items": [],

"total": 0,

"page": 1,

"pageSize": 20

}

实施方式：ResponseInterceptor 检查返回值是否为已包装对象（以 code 属性 + 特定符号标记），避免重复包装；@Raw() 装饰器可跳过包装（本期不需要，为健康检查等预留）。

约定：HTTP 状态码仍如实返回（200/400/404/500），业务错误在 code 中细化。前端 apiClient 以 HTTP 层正常为前提下再判 code。

## 7. 异常处理与错误码

### 7.1 异常过滤器

AllExceptionsFilter 捕获所有异常并统一输出：

{

"code": 40001,

"message": "参数 year 必须是 2000 到 2100 之间的整数",

"data": null

}

处理顺序：

- HttpException 及其子类（含 ValidationPipe 抛出的 BadRequestException）→ 映射为对应业务错误码，提取校验消息数组并拼接为可读文案。

- 自定义业务异常（DomainException，携带 ErrorCode）→ 直接使用其 code 与 message。

- 未预期异常 → 记录 ERROR 级日志（含堆栈与请求上下文），对外仅返回 50000 / "服务内部错误"，不泄漏堆栈与内部路径。

### 7.2 错误码表

| code | HTTP | 常量 | 含义 | 前端建议处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 200 | OK | 成功 | — |
| 40000 | 400 | BAD_REQUEST | 通用参数错误 | 提示 message |
| 40001 | 400 | VALIDATION_FAILED | DTO 校验未通过 | 提示 message |
| 40002 | 400 | INVALID_DATE_RANGE | from 晚于 to 或格式非法 | 提示并重置筛选 |
| 40003 | 400 | INVALID_YEAR | 年份超出允许范围 | 重置筛选 |
| 40400 | 404 | RESOURCE_NOT_FOUND | 通用资源不存在 | 展示空态 |
| 40401 | 404 | ORGANIZATION_NOT_FOUND | 组织不存在 | 展示空态 + 返回列表 |
| 40402 | 404 | MEETING_NOT_FOUND | 会议不存在 | 展示空态 + 返回时间线 |
| 50000 | 500 | INTERNAL_ERROR | 未预期错误 | 展示错误态 + 重试 |
| 50001 | 500 | DATA_CORRUPTED | JSON 文件结构/版本校验失败 | 展示"数据维护中" |
| 50002 | 500 | DATA_WRITE_FAILED | 数据写入失败 | 提示重试 |
| 50003 | 503 | UPSTREAM_UNAVAILABLE | 外部数据源不可用（阶段三） | 展示缓存数据 + 提示"数据可能不是最新" |
| 50004 | 429 | UPSTREAM_RATE_LIMITED | 外部数据源限流（阶段三） | 同上，并延后重试 |

前端只需识别 0（成功）与错误分类（4xxxx 用户可修正 / 5xxxx 系统问题），无需为每个码写分支逻辑。

## 8. 日志规范

| 项 | 规范 |
| --- | --- |
| 工具 | NestJS 内置 Logger，按模块创建上下文：new Logger(HomeService.name) |
| 级别 | error（影响功能）、warn（可降级）、log（关键流程）、debug（开发期细节，生产关闭） |
| 请求日志 | 记录 method、path、status、durationMs；不记录请求体全文与查询串完整值（避免敏感信息） |
| 数据访问 | 记录文件名与记录条数，如 loaded contributions.json (23 records)，不 dump 内容 |
| 外部调用（阶段三） | 记录目标资源标识与状态码（如 GET /repos/openan/x/pulls → 200），严禁记录 Token、Authorization 头、完整响应体 |
| 异常日志 | 未预期异常记录完整堆栈与请求上下文（路径、参数键名），不回传客户端 |
| 禁止项 | 任何凭据、个人身份信息、完整数据文件内容 |

## 9. 缓存与限流（阶段三预留）

| 机制 | 设计 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 服务端缓存 | CacheModule（内存实现），key 形如 contrib:${orgIds}:${from}:${to}，TTL 默认 CACHE_TTL_SECONDS=300 | 本期可启用但收益有限（数据来自本地文件）；阶段三为必备 |
| 缓存穿透 | 空结果也缓存（短 TTL），避免重复打到外部 API | — |
| 缓存击穿 | 同一 key 的并发请求合并为一次上游调用（Promise 复用） | 配合 Repository 串行队列 |
| 上游限流 | 采集任务而非请求链路触发；按 X-RateLimit-Remaining 自适应退避 | 详见 05-integration-roadmap.md |
| 降级 | 上游不可用时返回最近一次成功采集的落盘数据，并在响应头标记 X-Data-Stale: true | 前端据此提示"数据可能不是最新" |

## 10. 配置项清单

config/configuration.ts 汇总，env.validation.ts 在启动期校验必填项，缺失即启动失败（fail-fast）。

| 变量 | 必填 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PORT | 否 | 3000 | HTTP 监听端口 |
| NODE_ENV | 否 | development | 运行环境 |
| DATA_DIR | 否 | <repo>/data | JSON 数据目录绝对/相对路径 |
| CORS_ORIGINS | 否 | http://localhost:5173 | 允许来源，逗号分隔；同域部署可留空 |
| CACHE_TTL_SECONDS | 否 | 300 | 缓存有效期 |
| LOG_LEVEL | 否 | log | 日志级别 |
| GITHUB_TOKEN | 否（阶段三必填） | — | GitHub 个人访问令牌，需 repo:read 权限 |
| GITHUB_ORGS | 否 | — | 待采集组织，逗号分隔 |
| GITHUB_REPOS | 否 | — | 可选，显式指定仓库白名单 |
| GITHUB_LOOKBACK_DAYS | 否 | 90 | 增量采集回溯窗口 |
| CONFLUENCE_BASE_URL | 否 | — | Confluence 站点地址 |
| CONFLUENCE_TOKEN | 否 | — | Confluence API Token |
| CONFLUENCE_SPACES | 否 | — | 待采集空间 Key，逗号分隔 |

安全约定：.env 必须加入 .gitignore；仓库提供 .env.example 只含键名与注释，不含真实值。

## 11. 关键请求时序

以首页为例（阶段一，数据来自 JSON 文件）：

【Mermaid 图（源码）】

sequenceDiagram

participant W as 前端

participant C as HomeController

participant S as HomeService

participant P as HomeMetricPort

participant A as JsonHomeMetricProvider

participant R as JsonRepository

participant F as data/home.json

W->>C: GET /api/home/summary

C->>C: ValidationPipe（无参数，直接通过）

C->>S: getHomeSummary()

par 并发获取三块数据

S->>P: getHomeSummary()

P->>A: getHomeSummary()

A->>R: read()

R->>F: 读取（首次）/ 命中缓存（后续）

F-->>R: JSON

R-->>A: HomeSummary

and

S->>P: listOrganizations({ scope: 'contributing' })

and

S->>P: getNextMeeting()

end

S->>S: 组装（合并 nextMeeting、附加 updatedAt）

S-->>C: HomeSummaryDto

C-->>W: { code:0, message:"ok", data:{...} }

Note over C,W: ResponseInterceptor 完成包装

要点：Service 内部使用 Promise.all 并发获取相互独立的数据块，避免串行等待；任一数据块缺失时降级为 null/空数组而非整体失败（首页指标缺失则整块隐藏，不影响其他区块）。

## 12. 可测试性与质量保障

| 层次 | 测试方式 | 重点用例 |
| --- | --- | --- |
| Provider 适配器（JSON） | 单元测试 + 临时目录 fixture | 文件缺失、schema 版本不匹配、字段类型错误 |
| JsonRepository | 单元测试 | 原子写是否正确替换、并发 update 是否丢失更新、缓存是否失效 |
| Service | 单元测试（注入内存版 Port） | 口径计算（如 linesChanged 汇总）、空数据处理、日期区间过滤、排序稳定性 |
| Controller | e2e 测试（supertest） | 参数校验拒绝未知字段、错误码正确、响应信封结构 |
| 契约一致性 | 类型级校验 | Service 返回类型与 04 文档契约字段逐项对齐（Code Review 清单） |

测试替身约定：InMemoryContributionProvider 等内存实现放在 test/ 下，不得进入 providers/ 目录，避免与生产适配器混淆。

## 13. 后端设计自检清单

在实现完成后，逐项确认以下条款，任一项不满足即视为偏离架构：

- ☐ modules/ 下没有任何 fs、axios、@octokit 直接引用

- ☐ 所有数据访问都经由 Provider 端口，端口实现由 ProvidersModule 统一声明

- ☐ 切换数据源只需修改 ProvidersModule 的绑定（已用注释形式验证）

- ☐ 所有 Controller 返回值经 ResponseInterceptor 统一包装，无手写 { code, message, data }

- ☐ 所有异常经 AllExceptionsFilter 统一处理，错误码取自 ErrorCode 枚举

- ☐ ValidationPipe 开启 whitelist + forbidNonWhitelisted + transform

- ☐ JSON 写入使用临时文件 + rename 原子替换，且按文件串行

- ☐ 日志中不含任何凭据与完整数据内容

- ☐ 启动期校验 DATA_DIR 存在且五个 JSON 文件结构合法

# 04 · 数据模型与接口契约

依赖文档：02-frontend-design.md、03-backend-design.md 定位：本文档是前后端协作的唯一契约来源。任何字段新增、改名、类型变更都必须先更新本文档。

## 1. 数据文件总览

| 文件 | 顶层结构 | 承载内容 | 记录量级 |
| --- | --- | --- | --- |
| data/home.json | JsonFileEnvelope<HomeFileData> | 首页四项指标 + 下一次会议引用 | 1 |
| data/organizations.json | JsonFileEnvelope<Organization[]> | 组织档案（伙伴 / 外部开发者 / 社区） | 数十 |
| data/contributions.json | JsonFileEnvelope<OrganizationContribution[]> | GitHub 维度贡献 | 数十 |
| data/insights.json | JsonFileEnvelope<OrganizationInsight[]> | Confluence 维度贡献 | 数十 |
| data/meetings.json | JsonFileEnvelope<MeetingDetail[]> | 会议时间线与详情 | 十余 |

### 1.1 通用文件信封

所有数据文件统一结构，便于版本演进与校验：

{

"schemaVersion": 1,

"updatedAt": "2026-09-18T09:00:00Z",

"data": []

}

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| schemaVersion | number | ✅ | 数据结构版本。结构发生不兼容变更时 +1，加载器据此决定是否兼容或拒绝 |
| updatedAt | string (ISO 8601, UTC) | ✅ | 该文件最后更新时间，用于前端展示"数据更新时间" |
| data | object ¦ array | ✅ | 实际业务数据，结构见第 3 节 |

### 1.2 数据关联关系

【Mermaid 图（源码）】

erDiagram

ORGANIZATION ||--o| CONTRIBUTION : "orgId"

ORGANIZATION ||--o| INSIGHT : "orgId"

ORGANIZATION }o--o{ MEETING : "attendingOrganizations"

HOME_FILE }o--|| MEETING : "nextMeetingId"

ORGANIZATION {

string orgId PK

string name

string logoUrl

string type

}

CONTRIBUTION {

string orgId FK

number pullRequests

number issues

number linesChanged

}

INSIGHT {

string orgId FK

number requirements

number bestPractices

number deployments

}

MEETING {

string id PK

string name

string startDate

string[] attendingOrganizations

}

关联规则：

- Organization.orgId 是全局唯一主键，contributions.json / insights.json / meetings.attendingOrganizations 均以它关联。

- 允许"有组织但无贡献记录"（新加入、暂未贡献）：此时接口返回该组织，指标补 0。

- 允许"有贡献记录但组织档案缺失"：Service 层以贡献记录内的 orgName/logoUrl 兜底，并记录 WARN 日志提示数据维护缺失。

- attendingOrganizations 存组织名称字符串（便于人工维护可读性），Service 层负责按 name/aliases 反查 orgId 以便跳转。

## 2. 主键与命名规范

| 实体 | 主键 | 格式 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织 | orgId | kebab-case，与 GitHub 组织名对齐（小写） | openan-labs |
| 会议 | id | kebab-case + 年份 | openan-summit-2026 |

时间规范：

- 所有时间字段均为 ISO 8601 UTC 字符串（带 Z），如 "2026-09-18T09:00:00Z"。

- 仅日期语义的字段（如会议起止日）同样使用完整时间字符串，00:00:00Z 表示当天开始。

- 时区展示由前端负责（本地化格式化），后端不做时区转换。

命名规范：

- JSON 与 API 字段统一 camelCase。

- 布尔字段 is / has 前缀。

- 数组字段使用复数名词（tags、outcomes）。

- 计数字段使用具体名词而非 count 后缀堆叠（pullRequests、requirements）。

## 3. 实体定义

### 3.1 Organization（组织档案）

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| orgId | string | ✅ | 主键，kebab-case |
| name | string | ✅ | 展示名称 |
| logoUrl | string | ✅ | Logo 地址，对应 GitHub avatar_url；为空字符串时前端降级为首字母色块 |
| homepageUrl | string | ✅ | 主页地址，对应 GitHub html_url |
| type | 'partner' ¦ 'external' ¦ 'community' | ✅ | 组织类型：伙伴单位 / 外部开发者 / 社区组织 |
| tags | string[] | ✅ | 标签，如 ["伙伴单位", "芯片"]；可为空数组 |
| aliases | Record<string, string> | ❌ | 多数据源别名映射，如 { "github": "OpenAN-Labs", "confluence": "OpenAN Labs" }。阶段三归并贡献数据的关键字段 |
| joinedAt | string | ❌ | 加入社区时间，用于"新增伙伴"类统计 |
| description | string | ❌ | 一句话简介，用于组织卡片悬浮提示 |

### 3.2 OrganizationContribution（GitHub 维度贡献）

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| orgId | string | ✅ | 关联 Organization.orgId |
| orgName | string | ✅ | 冗余展示名（档案缺失时兜底） |
| logoUrl | string | ✅ | 冗余 Logo |
| homepageUrl | string | ✅ | 冗余主页 |
| github.pullRequests | number | ✅ | 已合并 PR 数 |
| github.issues | number | ✅ | 提出或参与的 Issue 数 |
| github.linesChanged | number | ✅ | additions + deletions 汇总 |
| github.repos | number | ✅ | 参与仓库数 |
| updatedAt | string | ✅ | 该条记录更新时间 |

口径声明（必须在前端 UI 上可查）： - pullRequests 仅统计已合并（merged）的 PR，不含 open / closed-unmerged。 - linesChanged 按 PR 的 additions + deletions 累加，含文档与配置文件改动；二进制文件与生成代码不计入。 - 统计范围限定为 OpenAN 组织下的仓库，且通过 GITHUB_REPOS 白名单可进一步收窄。

### 3.3 OrganizationInsight（Confluence 维度贡献）

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| orgId | string | ✅ | 关联 Organization.orgId |
| orgName | string | ✅ | 冗余展示名 |
| logoUrl | string | ✅ | 冗余 Logo |
| confluence.requirements | number | ✅ | 在 Confluence 提交/承接的需求条数 |
| confluence.bestPractices | number | ✅ | best-practice 案例数 |
| confluence.deployments | number | ✅ | 局点数（已落地的部署实例） |
| updatedAt | string | ✅ | 该条记录更新时间 |

"局点"定义：需求在客户侧完成部署并稳定运行的实例。同一需求在多个局点落地时分别计数。

### 3.4 HomeSummary（首页概览）

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| partnerCount | MetricValue | ✅ | 社区伙伴数量 |
| externalDeveloperCount | MetricValue | ✅ | 外部开发者数量 |
| meetingCount | MetricValue | ✅ | 参加的会议总数 |
| useCaseCount | MetricValue | ✅ | 已提供的应用案例数 |
| nextMeeting | MeetingSummary ¦ null | ✅ | 下一次会议；无未来会议时为 null |
| updatedAt | string | ✅ | 整体数据更新时间 |

MetricValue 结构：

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| value | number | ✅ | 指标数值 |
| unit | string | ❌ | 单位，如 "家"、"人"、"场"、"个" |
| delta | number | ❌ | 环比变化量（正负均可） |
| deltaDirection | 'up' ¦ 'down' ¦ 'flat' | ❌ | 变化方向，用于颜色与箭头。缺失时前端不展示角标 |

### 3.5 MeetingSummary 与 MeetingDetail

MeetingSummary：

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | ✅ | 主键 |
| name | string | ✅ | 会议名称 |
| startDate | string | ✅ | 开始时间（ISO 8601） |
| endDate | string | ✅ | 结束时间（ISO 8601） |
| location | string | ✅ | 地点，格式 城市 · 场馆 |
| websiteUrl | string | ✅ | 官网地址 |
| isUpcoming | boolean | ✅ | 是否未结束 |

MeetingDetail 在 MeetingSummary 基础上扩展：

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| host | string | ✅ | 主办方 |
| attendeeCount | number | ✅ | 参会人数 |
| attendingOrganizations | string[] | ✅ | 参会组织名称列表 |
| agendaHighlights | string[] | ✅ | 议程要点 |
| outcomes | string[] | ✅ | 会议成果 |
| minutesUrl | string | ❌ | 会议纪要链接；缺失时前端展示 — |

### 3.6 HomeFileData（home.json 的 data 结构）

home.json 只存指标数值与下一次会议引用，不存会议对象本体，避免数据双份维护：

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| partnerCount | MetricValue | ✅ | 见 3.4 |
| externalDeveloperCount | MetricValue | ✅ | 见 3.4 |
| meetingCount | MetricValue | ✅ | 见 3.4 |
| useCaseCount | MetricValue | ✅ | 见 3.4 |
| nextMeetingId | string ¦ null | ✅ | 指向 meetings.json 中的会议 id；Service 据此组装 nextMeeting |

`nextMeeting` 的推导规则：优先使用 nextMeetingId；若未配置或指向的会议已结束，则自动从 meetings.json 中取 endDate 最晚且仍在未来的会议。两者都无则返回 null。此规则在 MeetingService 中实现，保证"下一次会议"随数据更新自动纠正。

## 4. 数据文件样例

以下样例即为本阶段的硬编码数据源，实现时直接以此结构创建文件。所有样例数据均为示意值，可在维护时替换。

### 4.1 data/home.json

{

"schemaVersion": 1,

"updatedAt": "2026-09-18T09:00:00Z",

"data": {

"partnerCount": { "value": 28, "unit": "家", "delta": 3, "deltaDirection": "up" },

"externalDeveloperCount": { "value": 412, "unit": "人", "delta": 26, "deltaDirection": "up" },

"meetingCount": { "value": 17, "unit": "场", "delta": 1, "deltaDirection": "up" },

"useCaseCount": { "value": 63, "unit": "个", "delta": 5, "deltaDirection": "up" },

"nextMeetingId": "openan-summit-2026"

}

}

### 4.2 data/organizations.json

{

"schemaVersion": 1,

"updatedAt": "2026-09-18T09:00:00Z",

"data": [

{

"orgId": "openan-labs",

"name": "OpenAN Labs",

"logoUrl": "https://avatars.githubusercontent.com/u/0000001?v=4",

"homepageUrl": "https://github.com/openan-labs",

"type": "community",

"tags": ["社区组织", "核心维护"],

"aliases": { "github": "openan-labs", "confluence": "OpenAN Labs" },

"joinedAt": "2023-03-01T00:00:00Z",

"description": "OpenAN 社区发起方与核心仓库维护者。"

},

{

"orgId": "nova-silicon",

"name": "NovaSilicon",

"logoUrl": "https://avatars.githubusercontent.com/u/0000002?v=4",

"homepageUrl": "https://github.com/nova-silicon",

"type": "partner",

"tags": ["伙伴单位", "芯片", "驱动"],

"aliases": { "github": "nova-silicon", "confluence": "NovaSilicon 技术团队" },

"joinedAt": "2023-06-15T00:00:00Z",

"description": "提供 NPU 驱动与算子库适配，主导异构算力接入方案。"

},

{

"orgId": "harbor-cloud",

"name": "HarborCloud",

"logoUrl": "https://avatars.githubusercontent.com/u/0000003?v=4",

"homepageUrl": "https://github.com/harbor-cloud",

"type": "partner",

"tags": ["伙伴单位", "云原生", "调度"],

"aliases": { "github": "harbor-cloud", "confluence": "HarborCloud 云原生组" },

"joinedAt": "2024-01-20T00:00:00Z",

"description": "参与编排引擎与资源调度模块共建，贡献多集群部署实践。"

},

{

"orgId": "lumen-dev",

"name": "Lumen Dev",

"logoUrl": "https://avatars.githubusercontent.com/u/0000004?v=4",

"homepageUrl": "https://github.com/lumen-dev",

"type": "external",

"tags": ["外部开发者", "文档"],

"aliases": { "github": "lumen-dev", "confluence": "Lumen" },

"description": "独立开发者，长期贡献中文文档与快速上手指南。"

}

]

}

### 4.3 data/contributions.json

{

"schemaVersion": 1,

"updatedAt": "2026-09-18T09:00:00Z",

"data": [

{

"orgId": "openan-labs",

"orgName": "OpenAN Labs",

"logoUrl": "https://avatars.githubusercontent.com/u/0000001?v=4",

"homepageUrl": "https://github.com/openan-labs",

"github": { "pullRequests": 486, "issues": 212, "linesChanged": 318420, "repos": 24 },

"updatedAt": "2026-09-18T09:00:00Z"

},

{

"orgId": "nova-silicon",

"orgName": "NovaSilicon",

"logoUrl": "https://avatars.githubusercontent.com/u/0000002?v=4",

"homepageUrl": "https://github.com/nova-silicon",

"github": { "pullRequests": 173, "issues": 68, "linesChanged": 142880, "repos": 9 },

"updatedAt": "2026-09-18T09:00:00Z"

},

{

"orgId": "harbor-cloud",

"orgName": "HarborCloud",

"logoUrl": "https://avatars.githubusercontent.com/u/0000003?v=4",

"homepageUrl": "https://github.com/harbor-cloud",

"github": { "pullRequests": 121, "issues": 54, "linesChanged": 96540, "repos": 7 },

"updatedAt": "2026-09-18T09:00:00Z"

},

{

"orgId": "lumen-dev",

"orgName": "Lumen Dev",

"logoUrl": "https://avatars.githubusercontent.com/u/0000004?v=4",

"homepageUrl": "https://github.com/lumen-dev",

"github": { "pullRequests": 37, "issues": 19, "linesChanged": 21460, "repos": 3 },

"updatedAt": "2026-09-18T09:00:00Z"

}

]

}

### 4.4 data/insights.json

{

"schemaVersion": 1,

"updatedAt": "2026-09-18T09:00:00Z",

"data": [

{

"orgId": "openan-labs",

"orgName": "OpenAN Labs",

"logoUrl": "https://avatars.githubusercontent.com/u/0000001?v=4",

"confluence": { "requirements": 42, "bestPractices": 18, "deployments": 12 },

"updatedAt": "2026-09-18T09:00:00Z"

},

{

"orgId": "nova-silicon",

"orgName": "NovaSilicon",

"logoUrl": "https://avatars.githubusercontent.com/u/0000002?v=4",

"confluence": { "requirements": 26, "bestPractices": 11, "deployments": 9 },

"updatedAt": "2026-09-18T09:00:00Z"

},

{

"orgId": "harbor-cloud",

"orgName": "HarborCloud",

"logoUrl": "https://avatars.githubusercontent.com/u/0000003?v=4",

"confluence": { "requirements": 17, "bestPractices": 7, "deployments": 5 },

"updatedAt": "2026-09-18T09:00:00Z"

},

{

"orgId": "lumen-dev",

"orgName": "Lumen Dev",

"logoUrl": "https://avatars.githubusercontent.com/u/0000004?v=4",

"confluence": { "requirements": 4, "bestPractices": 3, "deployments": 1 },

"updatedAt": "2026-09-18T09:00:00Z"

}

]

}

### 4.5 data/meetings.json

{

"schemaVersion": 1,

"updatedAt": "2026-09-18T09:00:00Z",

"data": [

{

"id": "openan-summit-2026",

"name": "OpenAN Summit 2026",

"startDate": "2026-11-12T00:00:00Z",

"endDate": "2026-11-14T00:00:00Z",

"location": "上海 · 世博中心",

"websiteUrl": "https://openan.example.org/summit/2026",

"isUpcoming": true,

"host": "OpenAN 社区委员会",

"attendeeCount": 640,

"attendingOrganizations": [

"OpenAN Labs", "NovaSilicon", "HarborCloud", "Lumen Dev", "Ferro Systems", "Atlas Compute"

],

"agendaHighlights": [

"异构算力统一接入方案年度进展",

"编排引擎 2.0 架构发布",

"社区治理与 SIG 运作机制升级"

],

"outcomes": [

"发布编排引擎 2.0 路线图",

"新增 6 家伙伴单位签署共建协议"

],

"minutesUrl": "https://openan.example.org/summit/2026/minutes"

},

{

"id": "openan-hackathon-2025",

"name": "OpenAN Developer Hackathon 2025",

"startDate": "2025-08-22T00:00:00Z",

"endDate": "2025-08-24T00:00:00Z",

"location": "深圳 · 南山科技园",

"websiteUrl": "https://openan.example.org/hackathon/2025",

"isUpcoming": false,

"host": "OpenAN Labs",

"attendeeCount": 218,

"attendingOrganizations": ["OpenAN Labs", "NovaSilicon", "HarborCloud", "Lumen Dev"],

"agendaHighlights": [

"NPU DRA 插件实战工作坊",

"社区贡献者闪电演讲",

"48 小时应用案例开发赛"

],

"outcomes": [

"产出 23 个可运行的应用案例原型",

"12 名外部开发者成为常驻贡献者"

],

"minutesUrl": "https://openan.example.org/hackathon/2025/minutes"

},

{

"id": "openan-plenary-2024",

"name": "OpenAN 社区全体会议 2024",

"startDate": "2024-05-16T00:00:00Z",

"endDate": "2024-05-17T00:00:00Z",

"location": "北京 · 国家会议中心",

"websiteUrl": "https://openan.example.org/plenary/2024",

"isUpcoming": false,

"host": "OpenAN 社区委员会",

"attendeeCount": 386,

"attendingOrganizations": ["OpenAN Labs", "NovaSilicon", "HarborCloud"],

"agendaHighlights": [

"社区年度工作报告",

"伙伴单位共建成果汇报",

"基础设施 SIG 成立动议"

],

"outcomes": ["正式成立基础设施与调度两个 SIG"],

"minutesUrl": "https://openan.example.org/plenary/2024/minutes"

}

]

}

## 5. REST 接口契约

### 5.1 通用约定

| 项 | 约定 |
| --- | --- |
| 基地址 | 同域部署为 /api；开发期由 Vite 代理 /api → http://localhost:3000 |
| 版本策略 | 路径中暂不带版本号。发生不兼容变更时改为 /api/v2/...，旧路径保留一个迭代周期 |
| 请求方法 | 本阶段全部为 GET（只读看板），无写接口 |
| 内容类型 | 响应 application/json; charset=utf-8 |
| 响应信封 | 统一 { code, message, data }，code = 0 表示成功 |
| 时间格式 | 请求与响应中的时间均为 ISO 8601 UTC 字符串 |
| 分页 | 仅 GET /api/meetings 预留分页参数，其余接口数据量小、一次性返回 |
| 排序 | 由后端给出业务默认排序（见各接口说明），前端可再对已获取数据做本地排序 |
| 未知参数 | 返回 40001（forbidNonWhitelisted），避免拼写错误被静默忽略 |
| 缓存头 | 响应包含 Cache-Control: private, max-age=60；数据陈旧时附加 X-Data-Stale: true |
| 幂等性 | 全部 GET，天然幂等，前端可安全重试 |

### 5.2 接口清单

| # | 方法 | 路径 | 用途 | 主要使用页面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GET | /api/home/summary | 首页概览（四项指标 + 下一次会议） | 首页 |
| 2 | GET | /api/organizations | 组织档案列表 | 首页（贡献组织）、社区活跃度（筛选） |
| 3 | GET | /api/contributions | 组织 GitHub 维度贡献 | 社区活跃度 |
| 4 | GET | /api/insights | 组织 Confluence 维度贡献 | 社区活跃度 |
| 5 | GET | /api/contributions/summary | 贡献聚合总量与类型分布 | 社区活跃度（环形图） |
| 6 | GET | /api/meetings | 会议列表（可含详情） | 参会情况 |
| 7 | GET | /api/meetings/:id | 单场会议详情 | 参会情况（预留跳转） |

### 5.3 接口详细定义

#### 5.3.1 GET /api/home/summary

用途：首页一次性获取全部概览数据。

请求参数：无。

响应 `data`：HomeSummary（见 3.4），其中 nextMeeting 为 MeetingSummary：

{

"code": 0,

"message": "ok",

"data": {

"partnerCount": { "value": 28, "unit": "家", "delta": 3, "deltaDirection": "up" },

"externalDeveloperCount": { "value": 412, "unit": "人", "delta": 26, "deltaDirection": "up" },

"meetingCount": { "value": 17, "unit": "场", "delta": 1, "deltaDirection": "up" },

"useCaseCount": { "value": 63, "unit": "个", "delta": 5, "deltaDirection": "up" },

"nextMeeting": {

"id": "openan-summit-2026",

"name": "OpenAN Summit 2026",

"startDate": "2026-11-12T00:00:00Z",

"endDate": "2026-11-14T00:00:00Z",

"location": "上海 · 世博中心",

"websiteUrl": "https://openan.example.org/summit/2026",

"isUpcoming": true

},

"updatedAt": "2026-09-18T09:00:00Z"

}

}

失败场景：50001（home.json 结构损坏）。

#### 5.3.2 GET /api/organizations

用途：获取组织档案。首页用于渲染"贡献的组织"卡片墙；社区活跃度页用于组织筛选下拉。

请求参数：

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| scope | 'all' ¦ 'contributing' | 否 | all | contributing 仅返回有贡献记录的组织（首页使用） |
| type | 'partner' ¦ 'external' ¦ 'community' | 否 | — | 按组织类型过滤 |
| keyword | string | 否 | — | 按 name 模糊匹配，大小写不敏感 |

响应 `data`：Organization[]

{

"code": 0,

"message": "ok",

"data": [

{

"orgId": "nova-silicon",

"name": "NovaSilicon",

"logoUrl": "https://avatars.githubusercontent.com/u/0000002?v=4",

"homepageUrl": "https://github.com/nova-silicon",

"type": "partner",

"tags": ["伙伴单位", "芯片", "驱动"],

"aliases": { "github": "nova-silicon", "confluence": "NovaSilicon 技术团队" },

"joinedAt": "2023-06-15T00:00:00Z",

"description": "提供 NPU 驱动与算子库适配，主导异构算力接入方案。"

}

]

}

默认排序：type 权重（community → partner → external），同权重按 name 升序。

#### 5.3.3 GET /api/contributions

用途：社区活跃度页的贡献排行榜与明细表数据源（GitHub 维度）。

请求参数：

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| orgIds | string（逗号分隔） | 否 | — | 组织 ID 白名单，如 openan-labs,nova-silicon |
| from | string (ISO 8601) | 否 | — | 统计起始时间 |
| to | string (ISO 8601) | 否 | — | 统计结束时间 |
| sortBy | 'pullRequests' ¦ 'issues' ¦ 'linesChanged' ¦ 'repos' | 否 | pullRequests | 排序字段 |
| order | 'asc' ¦ 'desc' | 否 | desc | 排序方向 |
| limit | number | 否 | — | 仅返回前 N 条，用于排行榜 Top N；不传返回全部 |

响应 `data`：OrganizationContribution[]，字段见 3.2。

{

"code": 0,

"message": "ok",

"data": [

{

"orgId": "openan-labs",

"orgName": "OpenAN Labs",

"logoUrl": "https://avatars.githubusercontent.com/u/0000001?v=4",

"homepageUrl": "https://github.com/openan-labs",

"github": { "pullRequests": 486, "issues": 212, "linesChanged": 318420, "repos": 24 },

"updatedAt": "2026-09-18T09:00:00Z"

}

]

}

校验规则：from 晚于 to → 40002；orgIds 含未知 ID 时忽略该项并继续（记 WARN），不整体报错。

阶段三行为变化预告：from/to 在阶段一不生效（本地数据无时间维度明细），接口接受参数但返回全量，并在 message 中保持 "ok"。阶段三接入 GitHub 后由适配器真正按区间过滤。前端无需改动。

#### 5.3.4 GET /api/insights

用途：社区活跃度页的 Confluence 维度数据。

请求参数：与 /api/contributions 相同（sortBy 可选值为 requirements / bestPractices / deployments）。

响应 `data`：OrganizationInsight[]，字段见 3.3。

#### 5.3.5 GET /api/contributions/summary

用途：社区活跃度页环形图的聚合数据，避免前端把两类数据合并后再计算。

请求参数：orgIds、from、to（语义同上）。

响应 `data`：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| totals | object | 五类指标总量 |
| totals.pullRequests | number | PR 总数 |
| totals.issues | number | Issue 总数 |
| totals.linesChanged | number | 代码量总数 |
| totals.requirements | number | 需求总数 |
| totals.bestPractices | number | best-practice 案例总数 |
| totals.deployments | number | 局点总数 |
| orgCount | number | 参与统计的组织数 |
| updatedAt | string | 数据更新时间 |

{

"code": 0,

"message": "ok",

"data": {

"totals": {

"pullRequests": 817,

"issues": 353,

"linesChanged": 579300,

"requirements": 89,

"bestPractices": 39,

"deployments": 27

},

"orgCount": 4,

"updatedAt": "2026-09-18T09:00:00Z"

}

}

口径：linesChanged 因量级与其他四项差异大，不纳入环形图占比（否则会淹没其他分类）。环形图仅呈现 PR、Issue、需求、best-practice、局点五类；linesChanged 单独在排行榜中展示。

#### 5.3.6 GET /api/meetings

用途：参会情况页的时间线数据；includeDetail=true 时一并返回详情表格数据。

请求参数：

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| year | number | 否 | — | 按开始年份过滤，范围 2000–2100，越界 → 40003 |
| includeDetail | boolean（字符串 'true'/'false'） | 否 | false | 是否返回 MeetingDetail 完整字段 |
| upcomingOnly | boolean | 否 | false | 仅返回未结束的会议（首页底部横幅可用） |
| page | number | 否 | 1 | 页码，最小 1 |
| pageSize | number | 否 | 20 | 每页数量，最大 100 |

响应 `data`：

- includeDetail=false → { items: MeetingSummary[], total, page, pageSize }

- includeDetail=true → { items: MeetingDetail[], total, page, pageSize }

{

"code": 0,

"message": "ok",

"data": {

"items": [

{

"id": "openan-summit-2026",

"name": "OpenAN Summit 2026",

"startDate": "2026-11-12T00:00:00Z",

"endDate": "2026-11-14T00:00:00Z",

"location": "上海 · 世博中心",

"websiteUrl": "https://openan.example.org/summit/2026",

"isUpcoming": true,

"host": "OpenAN 社区委员会",

"attendeeCount": 640,

"attendingOrganizations": ["OpenAN Labs", "NovaSilicon", "HarborCloud"],

"agendaHighlights": ["异构算力统一接入方案年度进展"],

"outcomes": ["发布编排引擎 2.0 路线图"],

"minutesUrl": "https://openan.example.org/summit/2026/minutes"

}

],

"total": 3,

"page": 1,

"pageSize": 20

}

}

默认排序：startDate 降序（最近的会议在最上），符合"时间线回顾"的阅读习惯。前端按年份分组渲染。

#### 5.3.7 GET /api/meetings/:id

用途：单场会议详情（本期由前端锚点跳转实现，此接口为后续独立详情页预留）。

路径参数：id（会议主键）。

响应 `data`：MeetingDetail。

失败场景：40402（会议不存在）。

## 6. 契约治理

### 6.1 变更流程

- 先在本文档修改字段定义与接口描述；

- 同步更新 apps/api 中的 DTO/端口接口与 apps/web 中的 types/；

- 更新 data/*.json 种子数据（如需）；

- 若为不兼容变更，提升对应文件的 schemaVersion 并在本目录追加变更记录。

### 6.2 字段语义速查（供 Code Review）

| 字段 | 不等于 | 正确语义 |
| --- | --- | --- |
| github.pullRequests | 所有 PR | 已合并的 PR |
| github.linesChanged | 净增行数 | additions + deletions 累加 |
| github.issues | 仅 opened | 提出或参与（含评论/被指派）的 Issue |
| confluence.deployments | 客户数量 | 已落地部署的局点实例数（一需求多局点分别计数） |
| type = 'external' | 非社区成员 | 独立外部开发者（非单位身份） |
| isUpcoming | 未开始 | 未结束（进行中的会议同样为 true） |

### 6.3 契约自检清单

- ☐ 三个页面的每个展示字段，都能在本文档中找到对应定义

- ☐ data/*.json 中不存在本文档未定义的字段

- ☐ 所有必填字段在种子数据中均已提供

- ☐ 可选字段在前端均有降级展示策略

- ☐ API 响应信封结构全部一致，无裸返回

- ☐ 错误码全部取自第 7 节错误码表，无临时硬编码数字

# 05 · 数据接入演进路线

依赖文档：04-data-and-api-contract.md 定位：定义从「JSON 种子数据」到「真实数据源自动采集」的演进路径，确保每一步都不破坏既有契约。

## 1. 演进总览

【Mermaid 图（源码）】

flowchart LR

P1["阶段一 · 静态种子数据<br/>data/*.json 人工维护<br/>✅ 本期"]

P2["阶段二 · 落库与半自动<br/>采集脚本 + 人工校对<br/>JSON 结构固化"]

P3["阶段三 · 自动采集<br/>定时任务 + 缓存 + 增量<br/>GitHub / Confluence"]

P1 -->|新增采集脚本，不改契约| P2

P2 -->|接入调度器与缓存，不改契约| P3

style P1 fill:#DBEAFE,stroke:#2563EB

style P2 fill:#E0F2FE,stroke:#0284C7

style P3 fill:#CFFAFE,stroke:#06B6D4

### 1.1 三阶段定义

| 阶段 | 数据来源 | 触发方式 | 对契约影响 | 对前端影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一（本期） | data/*.json 人工维护 | 无（静态） | — | — |
| 阶段二 | 采集脚本写入 JSON | 手动执行 / 本地脚本 | 无（写入同一文件结构） | 无 |
| 阶段三 | GitHub / Confluence API 实时查询 + 落盘缓存 | 定时任务（Cron） | 无（适配器内部映射） | 无 |

核心承诺：三个阶段之间，PDF 契约（04 文档）不变，前端代码不变。变化的只有 ProvidersModule 中端口 → 适配器的绑定。

### 1.2 演进的关键约束

- 采集结果必须落盘到与阶段一完全相同的 JSON 结构，否则阶段二无法作为阶段三的降级兜底。

- 任何新增的采集元信息（如采集时间、ETag、游标）存放在独立的 `data/.sync-state.json` 中，不污染业务数据文件。

- 采集失败时服务必须可用——降级返回最近一次成功落盘的数据，并标记 X-Data-Stale: true。

## 2. GitHub 采集设计

### 2.1 采集目标与映射

| 目标字段 | GitHub 来源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| orgId | 配置表（组织映射） | 不由 GitHub 推导，避免组织名大小写/改名导致主键漂移 |
| orgName | 配置表 | 展示名由人工维护 |
| logoUrl | 用户/组织 avatar_url | 直接从 API 响应取 |
| homepageUrl | 用户/组织 html_url | 同上 |
| github.repos | 参与的仓库去重计数 | 由 PR/Issue 记录中的仓库集合推导 |
| github.pullRequests | Search API 或 GraphQL search | 仅统计 merged |
| github.issues | Search API 或 GraphQL | 提出或参与 |
| github.linesChanged | PR additions + deletions | 需逐 PR 取详情，是最重的一项 |

### 2.2 REST vs GraphQL 选型

| 维度 | REST (@octokit/rest) | GraphQL (@octokit/graphql) |
| --- | --- | --- |
| 获取"某组织某人的 PR 列表" | 需按仓库逐个请求，N+1 明显 | 一次查询跨多个仓库，可精确指定字段 |
| 获取 PR 的 additions/deletions | 列表接口不含该字段，需逐个 PR 详情请求 | 列表即可返回 additions/deletions |
| 分页 | Link 头 + page 参数 | Cursor 分页，更稳定 |
| 限流计量 | 按请求数 | 按节点数（成本可预估、可优化） |
| 调试成本 | 低 | 中（需维护查询语句） |

决策：以 GraphQL 为主，REST 为补充。

- GraphQL 用于：按组织/仓库批量拉取 PR 与 Issue 列表并同时取到 `additions`/`deletions`，一次请求覆盖多个仓库，彻底消除 N+1。

- REST 用于：GraphQL 不便表达的场景（如需要 Search API 的复杂限定符组合），以及获取用户/组织基本信息。

【Mermaid 图（源码）】

flowchart TB

Q["采集任务启动"] --> LIST["获取参与仓库列表<br/>（配置 GITHUB_REPOS 或按组织列举）"]

LIST --> BATCH["按仓库分批（每批 ≤ 10 个仓库）"]

BATCH --> GQL["GraphQL 查询：<br/>PR(merged, additions, deletions, author) + Issue(author)"]

GQL --> MAP["按 author 归属 → orgId<br/>（经 aliases 映射）"]

MAP --> AGG["聚合：sum / count / 去重仓库数"]

AGG --> PERSIST["写入 data/contributions.json<br/>（原子写）"]

PERSIST --> STATE["更新 data/.sync-state.json<br/>（游标、ETag、时间戳）"]

### 2.3 代码量统计口径

linesChanged 是全量采集中最昂贵的字段，需明确口径与优化：

| 决策点 | 结论 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 是否包含删除行 | 包含（additions + deletions） | 反映真实改动规模 |
| 是否排除二进制/生成代码 | 排除 | 由文件扩展名与路径白名单过滤（如 *.pb.go、vendor/**、dist/**） |
| 是否排除文档 | 不排除 | 文档贡献同样属于社区贡献 |
| 是否按 merge commit 去重 | 是 | 一个 PR 只在其 mergedAt 时点计入一次 |
| 增量策略 | 按 mergedAt > lastSyncAt 拉取 | 避免每次全量重算 |

性能提示：GraphQL 节点成本与返回字段数正相关。全量首采可能消耗较多配额，应安排在夜间执行并限制并发；后续增量采集仅为少量新 PR，成本极低。

### 2.4 增量采集与 ETag

| 机制 | 用途 | 实现要点 |
| --- | --- | --- |
| 时间游标 lastSyncAt | 只拉取新增/变更数据 | 存于 .sync-state.json，每次成功后推进 |
| ETag 条件请求 | REST 场景下避免返回未变更内容 | 存 If-None-Match → 304 时跳过处理，304 请求不消耗配额 |
| 全量对账 | 修正历史数据漂移 | 每周一次全量重算（或手动触发），用于纠正漏采 |
| 幂等写入 | 重复采集不产生重复记录 | 以 (orgId) 为唯一键整体替换该组织的贡献对象，而非追加 |

### 2.5 限流应对

GitHub 对认证请求的配额约为 5000 请求/小时（REST）与5000 节点/小时（GraphQL）。

| 层次 | 策略 |
| --- | --- |
| 请求前 | 检查 X-RateLimit-Remaining / GraphQL rateLimit.remaining，低于安全阈值（如 500）则中止本轮采集并保留上次数据 |
| 请求中 | 串行 + 固定间隔（如 120ms），避免瞬时并发触发二级限流 |
| 响应处理 | 遇 403/429 且 X-RateLimit-Reset 存在时，记录重置时间并延后重试（指数退避 + 抖动） |
| 请求后 | 全部结果落盘缓存，业务请求链路绝不直接调用 GitHub（只读本地落盘数据） |
| 兜底 | 采集失败不清空数据；响应附加 X-Data-Stale: true |

关键设计：读写分离——采集任务负责写，API 请求只负责读。这样即使 GitHub 完全不可用，看板依然可用（展示最后一次成功采集的数据）。

### 2.6 组织与仓库配置

GITHUB_TOKEN=ghp_xxxxxxxx

GITHUB_ORGS=openan-labs,nova-silicon

GITHUB_REPOS=

GITHUB_LOOKBACK_DAYS=90

| 配置项 | 语义 |
| --- | --- |
| GITHUB_ORGS | 组织白名单。用于自动枚举这些组织下参与过 PR/Issue 的外部作者，再按 aliases.github 归属到 orgId |
| GITHUB_REPOS | 仓库白名单。为空时自动枚举 GITHUB_ORGS 下的全部仓库；配置后仅采集列表内仓库，用于收窄统计口径 |
| GITHUB_LOOKBACK_DAYS | 增量采集的回溯窗口。首次全量采集可临时调大 |

组织归属映射（data/organizations.json 中的 aliases）：

{

"orgId": "nova-silicon",

"name": "NovaSilicon",

"aliases": { "github": "nova-silicon", "confluence": "NovaSilicon 技术团队" }

}

映射流程：

- 从 API 响应取作者 login（如 nova-silicon-bot）；

- 在 organizations.json 中查找 aliases.github 精确匹配项；

- 未匹配到 → 归类为未认领贡献（orgId = "unattributed"），单独统计并在运营后台提示人工补充映射；

- 匹配到 → 累加到对应 orgId。

这是全流程中最容易出错的一环。建议在阶段二先导出作者 login 清单，人工确认映射后再进入阶段三。

## 3. Confluence 采集设计

### 3.1 采集目标与映射

| 目标字段 | Confluence 来源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| confluence.requirements | 指定空间下带 需求 标签的页面数 | 按页面标签或页面属性过滤 |
| confluence.bestPractices | 带 best-practice 标签的页面数 | 标签命名需在配置中约定 |
| confluence.deployments | 带 局点 标签的页面数，或结构化表格行数 | 若以表格承载局点清单，则统计行数更准确 |
| orgId | 页面创建者 / 自定义字段"归属组织" | 优先取显式字段，避免依赖创建者推断 |

### 3.2 检索方案

Confluence REST API 支持 CQL（Confluence Query Language）按标签、空间、时间检索：

space in ("OPENAN") and label in ("需求") and lastmodified >= "2026-06-18"

【Mermaid 图（源码）】

flowchart LR

S["采集任务启动"] --> CQL["构造 CQL<br/>space + label + lastModified"]

CQL --> PAGE["分页拉取页面列表<br/>（_links.next 游标）"]

PAGE --> RESOLVE["解析每页的<br/>归属组织（自定义字段）"]

RESOLVE --> AGG["按 orgId 计数"]

AGG --> WRITE["写入 data/insights.json"]

| 要点 | 设计 |
| --- | --- |
| 标签约定 | 预先在 Confluence 中约定 需求 / best-practice / 局点 三个标签，采集器只认标签 |
| 空间约定 | 通过 CONFLUENCE_SPACES 限定空间，避免误采集其他团队文档 |
| 归属解析 | 优先读页面的自定义字段（如"所属组织"）；缺失时退化为按页面创建者映射，并在日志中记 WARN |
| 局点统计 | 若"局点"以表格形式记录在同一页面，则统计表格数据行数而非页面数（配置项 CONFLUENCE_DEPLOYMENT_MODE=page¦table） |
| 增量 | 使用 lastmodified >= lastSyncAt，与 GitHub 采样游标策略一致 |
| 认证 | 使用 API Token（Basic Auth）或 PAT（Bearer），存于 CONFLUENCE_TOKEN |

### 3.3 与 GitHub 采集的差异

| 维度 | GitHub | Confluence |
| --- | --- | --- |
| 限流 | 明确配额（5000/h），需主动管理 | 无公开硬配额，但仍需串行与退避 |
| 分页 | Cursor / Link 头 | _links.next 游标 |
| 数据形态 | 天然结构化（PR/Issue） | 半结构化，依赖标签与自定义字段约定 |
| 主要风险 | 限流、作者归属 | 标签与字段约定不落实，导致采集为空 |

前置动作：进入阶段三前，必须与社区运营确认 Confluence 的标签与"所属组织"字段已规范化落地，否则采集器无论怎么写都拿不到数据。

## 4. 采集调度与缓存

### 4.1 调度策略

| 任务 | 频率 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GitHub 增量采集 | 每 6 小时 | 拉取 mergedAt > lastSyncAt 的 PR 与新增 Issue |
| GitHub 全量对账 | 每周一次（周日 02:00） | 重算全部历史，纠正漏采与口径漂移 |
| Confluence 增量采集 | 每 12 小时 | 按 lastmodified 增量 |
| 缓存预热 | 服务启动时 | 读取全部 JSON 到内存，避免首请求冷启动延迟 |

实现方式：本期不引入外部调度器，使用 @nestjs/schedule 的 @Cron 装饰器；后续如需横向扩展再迁移到独立 Worker。

### 4.2 缓存层次

| 层次 | 位置 | TTL | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 数据文件缓存 | 后端内存（JsonRepository） | 直到写入失效 | 消除磁盘 IO |
| L2 接口响应缓存 | 后端 CacheModule | 300s | 削峰，避免高频重复聚合 |
| L3 浏览器缓存 | 前端 TanStack Query | 5–30 min（按数据类型） | 减少请求数 |
| L4 HTTP 缓存 | Cache-Control 响应头 | 60s | 网关与浏览器层 |

缓存键设计：<数据类型>:<orgIds排序后拼接>:<from>:<to>，保证参数顺序不同时命中同一缓存。

### 4.3 并发与冲突控制

- 采集任务与 API 读取不在同一进程内竞争：采集通过 JsonRepository.update() 排队写入，API 读取命中内存缓存，互不阻塞。

- 采集任务加互斥锁（进程内 boolean 标志 + 启动时间戳），防止上一次未结束就触发下一次。

- 采集任务超时上限设为 10 分钟，超时后中止并保留上次数据。

## 5. 数据校验、版本与回滚

### 5.1 采集结果校验（写入前）

【Mermaid 图（源码）】

flowchart LR

RAW["采集原始结果"] --> V1{"结构校验<br/>字段齐全 & 类型正确?"}

V1 -->|否| ABORT["中止写入<br/>ERROR 日志 + 保留旧数据"]

V1 -->|是| V2{"合理性校验<br/>数值非负 & 波动 < 阈值?"}

V2 -->|否| ALERT["告警并要求人工确认<br/>（防止上游口径变化导致数据跳变）"]

V2 -->|是| W3["原子写入"]

| 校验类型 | 规则 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 结构校验 | 必填字段存在、类型正确、orgId 在组织档案中可解析 | 中止写入 |
| 数值校验 | 所有计数 ≥ 0；linesChanged ≥ 0 | 中止写入 |
| 波动校验 | 与上次值相比，单次变化超过阈值（如 ±50%）时告警 | 仍然写入但标记 hasAnomaly，等待人工确认 |
| 空值校验 | 全部组织贡献均为 0 → 视为采集异常 | 中止写入，保留旧数据 |

波动校验的意义：GitHub/Confluence 的口径或查询条件一旦被误改，最直观的表现就是数据突然暴涨或归零。此校验是防止"错误数据污染看板"的最后一道防线。

### 5.2 版本与回滚

| 机制 | 设计 |
| --- | --- |
| 数据快照 | 每次写入前将旧文件复制为 data/.snapshots/<文件名>.<时间戳>.json，保留最近 7 份 |
| 回滚操作 | 将任意快照复制回原文件名即可（原子写），无需改代码 |
| 变更记录 | .sync-state.json 记录每次采集的 startedAt/finishedAt/status/records/error |
| schema 演进 | 结构不兼容时提升 schemaVersion，加载器保留对旧版本的兼容读取（至少一个迭代周期） |

### 5.3 .sync-state.json 结构

{

"github": {

"lastSyncAt": "2026-09-18T06:00:00Z",

"lastFullSyncAt": "2026-09-14T02:00:00Z",

"etags": { "repos/openan-labs/core": "\"a1b2c3\"" },

"rateLimitRemaining": 4380,

"status": "success"

},

"confluence": {

"lastSyncAt": "2026-09-18T00:00:00Z",

"status": "success"

}

}

该文件不属于业务契约，前端不可见，可随时删除（删除后触发全量采集）。

## 6. 安全与凭据管理

| 要求 | 措施 |
| --- | --- |
| 凭据存储 | 仅存于后端环境变量（.env，已 gitignore）；生产使用密钥管理服务注入 |
| 最小权限 | GitHub Token 仅授予 public_repo（公开仓库读）或按需 repo（私有仓库读）；Confluence Token 仅授予目标空间的读权限 |
| 前端隔离 | 前端不接触任何凭据；VITE_ 前缀变量严禁存放密钥 |
| 日志脱敏 | 禁止打印 Authorization 头、Token 值、完整响应体；仅记录资源标识与状态码 |
| 传输安全 | 全部使用 HTTPS；校验 TLS 证书 |
| 数据出境 | 采集结果仅落盘到本地 JSON，不向第三方回传 |
| 审计 | .sync-state.json 保留采集轨迹，便于追溯数据来源与时点 |

## 7. 里程碑与验收标准

### M1 · 阶段一交付（本期）

| 项 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 文档 | docs/ 下五篇文档齐备且相互引用一致 |
| 数据 | 五个 JSON 文件结构符合 04 文档，schemaVersion = 1 |
| 契约 | 所有接口路径、字段、错误码与 04 文档逐项对齐 |
| 可替换性 | ProvidersModule 中已用注释标注阶段三切换方式，且业务模块无任何数据源引用 |

### M2 · 实现落地（下一迭代）

| 项 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 前端 | 三个页面按 02 文档渲染完成，全部数据来自接口，无前端硬编码业务数据 |
| 后端 | 七个接口全部可用，响应信封统一，错误码符合 03 文档 |
| 数据 | 首页四项指标、组织贡献、会议时间线与详情均可正常展示 |
| 质量 | 单元测试覆盖 Service 口径计算与 JsonRepository 并发写场景 |
| 性能 | 页面接口本地响应 P95 < 100ms（不含网络） |

### M3 · 阶段二（半自动）

| 项 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 采集脚本 | 可手动执行，输出结构完全等于 04 文档定义的 JSON |
| 映射 | 已产出作者 login ↔ orgId 映射清单并经运营确认 |
| 降级 | 脚本失败时服务仍可用，展示旧数据 |

### M4 · 阶段三（自动采集）

| 项 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 调度 | GitHub 每 6 小时、Confluence 每 12 小时自动采集成功 |
| 限流 | 连续 7 天无因限流导致的采集中断 |
| 缓存 | 采集结果落盘并可被 API 读取；浏览器端无重复请求 |
| 校验 | 结构/数值/波动三类校验生效，异常时保留旧数据并告警 |
| 回滚 | 可在 5 分钟内通过快照回滚到任意一次采集结果 |
| 前端 | 前端与阶段一代码完全一致，无任何改动 |

## 8. 风险登记表

| # | 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 组织在 GitHub / Confluence 命名不一致，贡献无法归并 | 数据失真 | 高 | aliases 映射表 + 未认领贡献单独统计 + 阶段二人工作业 | 后端 + 运营 |
| R2 | Confluence 标签与"所属组织"字段未规范落地 | 采集结果为空 | 高 | 进入阶段三前先完成标签规范；采集器对空结果告警 | 运营 |
| R3 | GitHub 限流导致采集中断 | 数据不更新 | 中 | 增量采集 + 配额预检 + 读写分离（API 只读落盘数据） | 后端 |
| R4 | 上游口径变更导致数据跳变 | 看板误导决策 | 中 | 波动校验 + 快照回滚 + UI 标注数据更新时间 | 后端 |
| R5 | linesChanged 全量采集成本高 | 首采耗时长/耗配额 | 中 | 分仓库分批 + 夜间执行 + 排除生成代码与二进制 | 后端 |
| R6 | JSON 文件被并发写损坏 | 服务不可用 | 低 | 原子写 + 串行队列 + 启动校验 + 降级只读 | 后端 |
| R7 | 数据文件未持久化，容器重启丢失更新 | 数据回退 | 中 | 部署强制挂载持久化卷 + 定期备份 | 运维 |
| R8 | 组织贡献含敏感商业信息 | 合规风险 | 低 | 仅采集公开仓库与公开页面；私有数据不入库 | 运营 + 安全 |

## 9. 附录：演进决策速查

| 决策 | 结论 | 核心理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端是否硬编码数据 | 否，全部走后端接口 | 避免阶段三前端全面返工 |
| 存储选型 | JSON 文件 + Repository 抽象 | 规模小、零依赖、可平滑替换 |
| 后端框架 | NestJS | DI 容器让数据源切换成本降到最低 |
| GitHub 主用 API | GraphQL 为主、REST 为辅 | 消除 N+1，一次拿到 additions/deletions |
| 采集与读取关系 | 读写分离（采集写、接口读） | 上游不可用时看板仍可用 |
| 增量策略 | 时间游标 + ETag + 每周全量对账 | 兼顾成本、时效与准确性 |
| 数据异常处理 | 结构校验中止写入，波动校验告警放行 | 既防污染，又不因阈值误判阻断更新 |
| 契约变更入口 | 先改 04 文档，再改代码 | 保证文档是唯一事实来源 |